S.S. AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2021 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

# A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin Adı               : S.S. AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ

b) Kuruluş Tarihi	           : 17.05.1991

c) Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 11.06.1991

d) Ticaret Sicili No	           :  82801

e) Adresi               	           : Beytepe Mah. Orhan Gazi Bulvarı No:23/1 Çankaya/ANKARA

f) Telefon No        	           : 0 (312) 425 22 54 – 0 (312) 425 40 39

g) Faks No              	           : 0 (312) 425 40 69

h) İnternet Adresi   	           : www.akcali.org

ı) e-posta           	           : bilgiakcali@gmail.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri 	            Görev Dönemi	   Yıllık Ödemeler Toplamı

Özer AKYILDIZ			       2021		           24.000.00 TL

Ahmet KOÇ				       2021		           18.000,00 TL

Mümin Gökhan GÜLCAN		       2021		           15.000,00 TL

Elife KAYA ARTANTAŞ		       2021		           15.000,00 TL

Enser DOĞRU	                		       2021		             9.000,00 TL

Ünal ŞİMŞEK				       2021			 9.000,00 TL

Saniye SEZER				       2021			 9.000,00 TL

2) Denetim Kurulu Üyeleri 		Görev Dönemi	   Yıllık Ödemeler Toplamı

Ergin KUDU                         	      2021		            4.800,00 TL

Mustafa Tümer ATEŞ	      2021			4.800,00 TL

Haydar ŞAHBAZ	      2021			4.800,00 TL

3) Personelin Adı Soyadı	  Görev Dönemi    Unvanı          Yıllık Ödeme Top.   SGK pirm.

Aysel UÇAK		         2021	     Büro Elemanı	57.930,00 TL	   31.499,52 TL

Gonca ÇAKAR	                     2021           Büro Elemanı	54.850,00 TL    29.602,46 TL

Derya YÜCEL		         2021	     Büro Elemanı	56.759,20 TL    29.065,79 TL

4) Muhasebecinin:

Adı Soyadı                             Görev Dönemi                                    Yapılan Ödemeler

Nurullah DENİZ 		         2021				         58.800,00 TL

5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:

Değerli Ortaklar,

Kooperatifimiz 17.05.1991 yılında, dönemin Belediye Başkanı Sn. Murat KARAYALÇIN’ın öncülüğünde Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan memurlara destek amaçlı kurularak, onların ev sahibi olabilmesi için Beytepe bölgesinde arsa tahsisi yapılmıştır. Kooperatif alanlarını da kapsayan, Beytepe 3.Toplu Konut Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.1994/88 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan 81179 nolu parselasyon planı da 11.03.1999 tarihinde Çankaya Belediye Encümenince onaylanmıştır. 2001 yılında söz konusu plan revize edilmiş, planlama süreci 2006 yılında tamamlanmış,  2010 yılında askı ve itiraz aşamaları sonunda imar planları kesinleşmiştir.

Bu imar planına göre: 1052 adet katlı, 1814 adet adabazı dubleks, 27 adet teras dubleks, 585 adet bağımsız dubleks olmak üzere toplam 3478 konut yapılabilmekte idi. Bu yapılaşmanın mümkün olmadığını tespit eden Yönetim Kurulumuz ortaklarımız arasında anket düzenlemiştir. Anket sonucunda para ödemeden konut sahibi olmak isteyen  % 80 den fazla ortağımız katlı konut yapılması yönünde görüş bildirmiştir. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran Yönetim Kurulumuz 09.05.2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurulunda yapılaşma komisyonu oluşturulmasını önermiş ve oy birliği ile yapılaşma komisyonu oluşturulmuştur. Bu komisyon tarafından hazırlanan yetki önergesi 08.08.2010 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Genel Kurulda oybirliği ile kabul edilmiş ve hazırlanan sözleşme metni 27.02.2011 tarihinde yapılan 4. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Daha sonra, kooperatifimize ait alanlarda 2011, 2014, 2015 yıllarında ve son olarak 2016 yılında nazım imar ve uygulama imar planı değişiklikleri yapılmıştır.

Bölgenin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2016/1546-1547 sayılı kararları ile onaylanmış, askı süresi içindeki itirazların Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2016/2371 sayılı kararıyla reddi sonucu kesinleşmiştir. Kesinleşen planlara uygun olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı da, Çankaya Belediye Meclisi’nin 02.09.2016/592 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.10.2016/2054 sayılı kararı ile de onaylanmıştır. İlan sürecinde plana yapılan itirazlar Çankaya Belediye Meclisi’nin 04.01.2017/25 sayılı kararı ile reddedilmiş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2017/127 sayılı kararı ile ret kararı onaylanmış ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kesinleşmiştir.

Bilindiği gibi yüklenici ATM ile aramızda imzalanan 11 Mart 2011 tarihli “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin onayına dair  27.02.2011 tarihli genel kurul kararının iptali istemiyle bazı ortaklarımız tarafından açılan davanın reddine dair yerel mahkeme kararının Yargıtay’ın 10.09.2014 tarih ve 2014/5468 sayılı kararı ile bozulması üzerine sözleşme ve inşaat işlerinin geleceği belirsiz bir hal almıştır.

Bunun üzerine 03.04.2016 tarihinde yapılan genel kurulda sözleşmede asgari bazı iyileştirmelerin yapılması kaydıyla işin devamı ortakların ezici çoğunluğunun olumlu oylarıyla kabul edilmiş, ortaklar bu konuda yönetim kuruluna yetki vermiştir. Bu genel kurul kararına bir ay içinde dava açılmadığı için kesinleşmiştir. Alınan yetkinin kapsamına uygun şekilde yapılan 3 ve 4 nolu ek sözleşmelerle iş devam etmiş, bu anlamda Yargıtay’ın 10.09.2014 tarih ve 2014/5468 sayılı kararına uyulması ve genel kurul kararının iptali sonucundan etkilenmeyecek yeni bir sürece girilmiştir. Her ne kadar bazı muhalif ortaklar, hukuka aykırı şekilde bu yeni kararın “yok hükmünde olduğunu” ileri sürerek  14. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açmışlar, ancak bu dava kooperatifimizin lehine sonuçlanmıştır.

Sözleşme gereği, Kooperatifimize isabet eden alanlarda yapılacak konutların inşaat ruhsatları, 29427 ada 1 parsel için 02.06.2017 tarihinde, 29426 ada 2 parsel için ise 15.06.2017 tarihinde alınmış ve yer teslimi yapılarak şantiye kurulmasına başlanmıştır.

Ancak, 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali istemi ile Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara İdare Mahkemelerinde davalar açılmıştır. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının iptali için 11. İdare Mahkemesinde açmış olduğu davada karar lehimize çıkmış; Fakat ruhsat tarihinden 90 gün geçtikten sonra bu defa, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 25.12.2017 gün ve E:2017/759 sayılı kararıyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Yürütmenin durdurulması kararını gerekçe gösteren Çankaya Belediyesi, bazı ortaklarımızın da talebi üzerine; 31.01.2018 tarih ve 2207 nolu yapı tatil zaptı ile 29427 ada 1 parsel, 31.01.2018 tarih ve 2208 nolu yapı tatil zaptı ile 29426 ada 2 sayılı parsel ve 07.02.2018 tarih ve 2209 nolu yapı tatil zaptı ile de 29431 ada 1 sayılı parsel ile ilgili tutanaklarla inşaatlarımızı mühürlemiştir.

Usulüne uygun şekilde ruhsat alındığı, ruhsata aykırı hiçbir olgu tespit edilmediği halde 3194 sayılı İmar Kanununda uygulama yeri bulunmayan 27. 32. ve 42. maddeler gerekçe gösterilerek, düzenlenen yapı tatil zaptı ve mühürleme işlemlerinin geri alınarak inşaat yapım işlerine izin verilmesi istemiyle, Çankaya Belediyesine 20.02.2018 tarih ve 2018/024 sayılı dilekçe verilmiştir. Çankaya Belediyesinin 06.03.2018 gün ve E.14507 sayılı cevabi yazısında “…söz konusu ada/parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında yürütmenin durdurulması kararının bulunması, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini ve bu plana dayanılarak yapılan işlemleri de etkilediğinden, yapı tatil zaptı ve mühürleme tutanağı düzenlenmiş olup, inşaatlar mühür altına alınarak durdurulmuştur.” şeklinde cevap vermiştir. Talebimize ilişkin net bir cevap verilmediğinden, 09.03.2018 tarih ve 2018/031 sayılı yazı ile ikinci kez dilekçe verilerek talebimiz hakkında açık bir cevap istenmiş, Çankaya Belediyesinin ikinci cevabi yazısında bunun ancak yargı kararıyla mümkün olabileceği bildirilmiştir.

İmar planlarımıza ilişkin dava süreçlerinin sonunda, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 06.12.2017 gün ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararını Danıştay 6. Dairesi; 02.07.2018 gün ve E:2018/2611, K:2018/6380 sayılı kararı ile ESASTAN bozmuştur.

1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptali istemiyle açılan idari davalarda Danıştay’ın lehimize verdiği bozma kararlarından sonra, dosyaları yeniden görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 21.06.2019 tarihinde 5. İdari Dava Dairesi,  Danıştayın bozma kararlarına uyarak istinaf başvurumuzu (plan notu 4, plan notu 5, plan notu 6, plan notu 12, plan notu 15 ve plan notu 17’ nin bazı bölümlerini iptal ederek ) kabul etmiştir.

Koopoeratifimiz; Danıştaya verdiği temyiz dilekçesinde bu kararın iptal edilen plan notlarının  yazılması sırasında yapılan maddi hataların düzeltilerek aynen  ONAYLANMASINI   istemiştir.

Böylece, Kooperatifimize ait taşınmazlarda 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının kısmen iptal edilen plan notları haricinde bütün halinde geçerli ve yürürlükte olduğu yargı kararıyla onaylanmıştır.

Bu nedenle; 26.07.2019 gün ve 48539 sayılı yazımızla, mahkeme kararlarının uygulanarak, mühürleme işleminin kaldırılması Çankaya Belediyesinden talep edilmiş; ancak, 08.08.2019 gün ve E:36290 sayı ile verilen cevabi yazıda; Mahkeme kararları doğrultusunda tarafımızca gereğinin yerine getirilmesi halinde talebimizin değerlendirilmesinin mümkün olacağı bildirilmiştir.

Çankaya Belediyesinin bu muğlak, anlaşılmaz, işi ortada bırakacak şekildeki cevabına anlam verilemediğinden, sadece yazılı cevapta değil, yüz yüze yapılan görüşmelerde de belediye yetkililerinin çelişkili ve işin çözümü noktasında bir irade gösteremediklerinden, tüm süreci özetleyerek, mahkeme kararlarını da gerekçe göstererek inşaatlarımızdaki mühürleme işleminin kaldırılması yönünde çok sayıda ortağımız adı geçen belediyeye dilekçe vermiştir.

Ancak Çankaya Belediyesi bu dilekçelere özetle; “mahkeme kararında iptal edilen plan notlarının 2016 yılında onaylanan plan notları ile uyumlu olmadığı, bu nedenle mahkemesince verilecek yeni bir düzeltme kararı ile durumun netleştirilmesi ve temyiz aşamasındaki dosyanın sonucuna göre kooperatifinizin imar durum belgelerini, kentsel tasarım projelerini, mimari projelerini güncelleyerek sunmaları halinde talebinizin gereğinin yerine getirilebilmesinin mümkün olabileceği” şeklinde cevaplar verilmiştir. Bu Gelişme üzerine Yönetim Kurulumuz mührün kaldırılması için 12.11.2019 tarihinde 14. İdare Mahkemesinde dava açmıştır. Diğer taraftan da Çankaya Belediyesi yetkililerince kooperatifimiz aranılarak, bu konuyu görüşmek üzere tarafımıza randevu verilmiştir.

20.12.2019 tarihinde Çankaya Belediyesinde teknik başkan yardımcısı ve ilgili müdürlerin katılımıyla yapılan toplantıda; temyiz sürecinde zaman kazanmak için mimari proje tadilatından önce kentsel tasarım projesinin güncellenmesinin gerektiği, bunun için de öncelikle çap alınması gerektiği, ancak, bunlar yapılmadan sadece dilekçe ile mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesinin istenilmiş olduğu ve çok sayıda üyenin dilekçe vererek kendilerini meşgul ettiğini belirtmişlerdir.

Bu gelişme üzerine, 08.01.2020 gün ve 1579 sayılı yazımızla her ne kadar, mahkeme kararlarındaki bahse konu plan notları numarataj olarak sehven yanlış yazılmış olsa da; mahkeme kararları içeriğine bakıldığında plan notlarının tek tek yazılmış olduğundan, hangi plan notunun kısmen iptal edildiğinin çok net bir şekilde görüldüğü belirtilerek; 29426 ada 2 ve 29427 ada 1 sayılı parsellere ait mimari projelere ilişkin gerekli çalışmaların yapılabilmesi için, mahkeme kararlarında kısmen iptal edilen plan notlarına uygun düzeltmelerin yapılarak yeniden çap verilmesi talep edilmiştir. Ancak, Çankaya Belediyesinin 24.01.2020 gün ve E:4125 sayılı cevabi yazısında; 20.12.2019 tarihinde yapılan toplantıdaki konuşmalar unutulmuş gibi, “Ankara Bölge İdare Mahkemesinin anılan kararları incelendiğinde mahkeme kararlarında iptal edildiği belirtilen plan notlarının dava konusu 1/1000 ölçekli planın plan notları ile uyuşmadığı ve dava dosyasının temyiz aşamasında olduğu tespitleri yapılmış olup, 1/1000 ölçekli planın plan notlarının uygulanması açısından belirsizlik oluşturan bu durumun Mahkemesince verilecek yeni bir düzeltme kararı ile netleştirilmesi gerektiğinden, temyiz sonucu oluşacak Mahkeme Kararı içeriği doğrultusunda Kooperatifinizce başvuru yapılması halinde talebinizin gereğinin yerine getirilebilmesinin mümkün olabileceği tespit edilmiştir.” şeklinde cevap verilmiştir.

Bu yazışmalar yapılırken, bazı ortaklarımız Çankaya Belediyesine inşaatlarımızdaki mührün kaldırılması için dilekçe vermişler Çankaya Belediyesi de “….ilgili plana ait iptal edilen plan notları yönüyle imar uygulamalarının devamı açısından belirsizlik oluşturan bu durumun, Mahkemesince verilecek yeni bir düzeltme kararı ile netleştirilmesi gerektiği, ayrıca dava dosyası temyiz aşamasında olduğundan temyiz sonucu oluşacak Mahkeme kararı içeriği doğrultusunda Kooperatifinizin imar durumu belgelerini, kentsel tasarım projelerini güncelleyerek Belediyemize sunması, yeni ruhsata bağlatılması sonrasında talebinizin gereğinin yerine getirilebilmesinin mümkün olabileceği tespit edilmiştir.” şeklinde cevaplar vermiştir.

Daha sonra, 17.02.2020 gün, 12822 sayılı ve 03.03.2020 gün, 17775 sayılı yazılarımız ile bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının aynı ve benzer konular ile ilgili olarak vermiş oldukları görüşlerin belgeleri ile birlikte sunularak, yanlış yürütüldüğü değerlendirilen bu sürecin, daha da kötü bir duruma gitmemesi, haksız yere mağdur olan 3381 ortağın mağduriyetinin giderilmesi ve ileride herhangi bir olumsuz sürecin yaşanmaması için; 29426 ada 2 ve 29427 ada 1 sayılı parsellere ilişkin, mevzuat hükümlerine uymadığı açıkça görülen inşaatlarımızdaki mühürleme işleminin ivedilikle kaldırılması hususunda tekrar dilekçe verilmiştir. Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18.03.2020 gün ve E:13440 sayılı cevabi yazısı ile daha evvelki 24.01.2020 gün ve E:4125 sayılı yazılarındaki cevabın aynısı yazılmıştır.

08.01.2019 gün ve 1579 sayılı çap başvurumuza dair, Çankaya Belediyesi’nin 24.01.2020 gün ve 4125 sayılı olumsuz cevabına karşı açtığımız davadaki “Yürütmeyi Durdurma Kararı” nedeniyle, 21.07.2020 gün ve 29 sayılı yazımız ile mahkeme kararı doğrultusunda tekrar çap başvurusunda bulunulmuş; bu defa, Çankaya Belediyesi’nin 01.09.2020 gün ve E:31463 sayılı cevabi yazısında, daha önceki yazılarda olduğu gibi, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin anılan kararları incelendiğinde 4, 5, 6, 12, 15 ve 17 nolu plan notlarının kısmen iptal olduğu bilinerek, verilen banka hesabına, belirtilen ücretin yatırılması istenmiştir.

Çankaya Belediyesi yetkilileri ile yapılan toplantılardan, bireysel görüşmelerden ve 01.09.2020 gün ve E:31463 sayılı cevabi yazılarından, kooperatifimiz alanlarına ait mahkeme kararlarında kısmen iptal olan 4, 5, 6, 12, 15 ve 17 nolu plan notlarının tamamen iptalmiş ve konut alanlarındaki inşaat emsali E:0 (sıfır ) mış gibi değerlendirildiği anlaşıldığından; çap verilmesine ilişkin işlemin, inşaat alanlarımızdaki mührün kaldırılması ve inşaatların başlamasına müsaade edilmesi amacını taşımadığı, sadece mahkeme kararının gereğinin usulen yerine getirilmesi amacıyla inşaat emsali sıfırmış gibi çap verilmek istendiğinden dolayı; konuya açıklık getirilmesi amacıyla, 10.11.2020 gün ve 2020/061 sayılı yazımız ile “kooperatifimize ait 29426/2 ve 29427/1 sayılı parsellerde mahkeme kararı doğrultusunda mühürlemenin kaldırılıp kaldırılmayacağını ve imar durum belgesinde yer alacak yapılaşma koşullarının ve inşaat emsalinin ne olacağı, çap üzerinde yer alacak notların neler olacağı, verilecek çapta emsal yazıp yazmayacağı hususlarında bilgiye ihtiyaç duyulmuştur” şeklinde Çankaya Belediyesinden görüş sorulmuş, ancak yazımıza cevap alınamamıştır. 08.12.2020 gün ve 2020/068 sayılı yazımız ile tekrar söz konusu yazımıza cevap verilmesi talep edilmişse de ne yazık ki cevap alınamamıştır.

Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi YD itiraz no 2020/169 sayılı kararında da “öte yandan söz konusu inşaatlar hakkında mühürleme kararları bulunması nedeni ile işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğabilecektir” diyerek mühürlemenin hukuksuzluğuna işaret edilmiştir.

Öte yandan, yerel seçim sonuçları belli olduktan ve Ankara Büyükşehir Belediyesindeki yönetim değişikliğinden sonra, bir grup kooperatif ortağımız Çankaya Belediyesine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerine ve belediye meclisi siyasi parti gruplarına, Cumhurbaşkanlığına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne vs dilekçeler vermişlerdir. Hatta Büyükşehir Belediyesinde kooperatifimiz ile ilgili planlama süreci Teftiş Kurulunca da inceleme konusu olmuştur. Bazı ortaklarımız Ankara Büyükşehir Belediyesine  “1/5000 Ölçekli imar planın” iptal edilerek yeniden yapılmasını talep eden dilekçelerine; “söz konusu kooperatifin arsalarının bulunduğu bölgenin planlamasının tamamlanmış olduğu, yeni bir plana gerek olmadığı” şeklinde cevap vermiştir.

Hem bu gelişmeler üzerine, hem de mahkeme kararları ile kısmen iptal edilen plan notlarının iptal olan kısımlarının kaldırılarak yeniden plan sunulması halinde oluşacak tavrı anlamaya yönelik, Yönetim Kurulumuz; Ankara Büyükşehir Belediyesindeki siyasi parti gurupları ve Genel Sekreter yardımcıları ile görüşerek, kendilerine süreci özetleyen birer dosya sunmuş, sözlü olarak da konuyu açıklamıştır.

Bazı İyi Partili meclis üyeleri; “Konut Alanı” kullanımındaki kooperatifimize ait 2 parselde E:2.00, Yençok: Serbest yapılaşma koşullarından, 81205 nolu parselasyon planındaki 0.25/0.50 - A tipi yoğunluğa geri dönülmesi hususunda önerge vermişlerdir. (Yani kooperatifimiz alanlarında emsal düşürmeye yönelik yoklama mahiyetinde inşaat emsalinin E: 2.00 den E: 0.50 ye düşürülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Meclisine teklif sunmuşlardır.) kooperatifimiz ise bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesine itiraz dilekçesi vermiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 12.09.2019 gün ve 1097 sayılı kararı ile söz konusu önergeyi ilgilisine iade etmiştir. Böylece kooperatifimiz alanlarında inşaat emsalinin düşürülmesine yönelik bu adımın devamının gelmesinin önü kesilmiştir.

Ayrıca, bu süreçte mevzuatta da bazı değişiklikler olmuştur. Yönetim kurulu üyelerimizin genel kurul toplantılarında dile getirdiği, ancak bu kişilerin sadece ortakları korkutmak için anlatıyorlar, bu imkânsız! Korku yaratarak sizleri mecbur bırakmaya çalışıyorlar, diye telkinde bulundukları emsal artışı konusunda, oluşacak rantın bir kısmının kamuya aktarılmasıyla ilgili İmar Kanununda değişiklikler olmuştur.

20.02.2020 tarih ve 31045 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik kapsamında:

-Madde 6’ ya göre planlara 5 yıl içerisinde dava açılabileceği hükmü getirilmiştir.

-Madde 12 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. Ek madde 8’e göre nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz hükmü getirilmiş, inşaat emsali artışını gerektiren durumlar için ise son derece kısıtlayıcı hükümler yer almıştır.

Bu maddeye göre inşaat emsali artışları oldukça kısıtlanmış, neredeyse imkânsız hale getirilmiş, çok zaruri olması ve inşaat emsali artışı getirilmesi halinde ise; “Taşınmazın değer artışına tabi olduğu tapu kütüğüne şerh edilir. Emsal, inşaat alanı, yapı yüksekliği ve kullanım amacı değiştirilmemek kaydıyla yapılacak ruhsat tadilatları hariç, değer artış payı ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

Değer artış payı tutarları taşınmaz maliklerince; Bakanlık muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan tutarların;

a) Büyükşehir belediyesinin olduğu illerde; %25’i büyükşehir belediyesinin ilgili hesabına, %25’i ilgili ilçe belediyesinin ilgili hesabına, %25’i Bakanlığın Dönüşüm Projeleri Özel Hesabına beş iş günü içerisinde aktarılır.” Hükümleri getirilmiştir.

[*15.09.2020 gün ve 31245 sayılı Resmi Gazetede de 3194 sayılı İmar Kanunundaki değişiklik ile ilgili “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” de yayınlanmıştır.]

Yani, sürekli planların iptali için uğraşan bir gurup ortağımıza: Yıllardır, inşaat emsali artışından elde edilen değer artış payının bir kısmının kamuya aktarılacağına dair çalışmalar yapıldığı, planlarımızın iptal edilmesi veya geriye dönüş kararı alınarak inşaat emsali düşürülmesi halinde, yeniden inşaat emsali artışına dair plan değişikliğinde bizi çok olumsuz etkileyeceği, kamuya aktarılan kısımdan sonra kalan payın bir firma ile anlaşma yaparak ev sahibi olmamızı sağlayamayacağı, üyelerimizin ise yüklü miktarda ödeme yaparak ev edinebileceklerini, bu nedenle bu uğraşlarından vazgeçmeleri gerektiği anlatılmaya çalışılmış; ancak, korku sendromu ile durumu idare etmeye çalışmakla suçlanmıştık.

Gelinen noktada, yönetim kurulumuzun konuyu ne kadar geniş açıdan, çok yönlü ve uzak görüşler ile değerlendirdiği de ortaya çıkmıştır. Yapmaya çalıştığımız, korku imparatorluğu yaratmak değil, olabilecek olumlu/olumsuz gelişmeleri sizler ile şeffaf bir şekilde paylaşmak ve mümkünse olabilecek olumsuzluklara karşı önlem alabilmektir.

SONUÇ OLARAK:

1-Mahkeme süreçleri sonucunda gelinen noktada iki seçenek mevcuttu; birincisi, kısmen iptal olan plan notlarının planlarımızdan kaldırılarak yeniden hazırlanan plan değişikliklerinin belediye meclislerinden onayının sağlanması; ikincisi ise, yanlış yazılan plan notlarının düzeltilmesi talebimize ait Danıştay kararının beklenilerek dava süreçlerinin tamamlanmış olarak sürecin devam etmesinin sağlanmasıydı.

2019 yılındaki yerel seçimler sonucunda yönetici kadroların, siyasi parti gurubu meclis üyelerinin değişmesi nedeniyle yeni gelen ekibe, bazı ortaklarımızın yanıltıcı ve yanlış bilgiler ile sundukları dosyalar sonucu oluşan art niyetli girişimler, olumsuz yaklaşım ve cevaplar; onaylanan planlara dava açma süresinin 60 günden 5 yıla çıkarılmış olması, emsal artışlarında değer artış payı alınması gibi mevzuattaki değişiklikler nedenleriyle, yeni bir plan değişikliği sunulmasının kooperatifimiz menfaatine olmayacağı kanaati oluşmuştur.

Bu nedenlerle; tarafımızca yanlış yazılan plan notu numaralarının düzeltilmesi istemi ile yapılan itirazımızın değerlendirilmesine ait Danıştay kararının beklenilmesine karar verilmek mecburiyeti oluşmuştur. Danıştay kararından sonra, dava süreçlerimiz tamamlanmış olacaktır.

2-Ankara BİM 5. Dava Dairesi’nin 21.06.2019 gün ve E:2019/29, K:2019/585 sayılı kararı ile planlarımızdaki iptal kararı kaldırılmış, bazı plan notlarımız da kısmen iptal olmuştur; ancak mahkeme kararının sonuç kısmında, hem plan notu numaraları, hem de tamamı iptalmiş gibi yazılmıştır. Bu nedenle; iddia edildiği gibi tarafımızca iptal olan notlarını yeniden kazanmak amaçlı itiraz edilmemiş, tam tersi mahkeme kararı içeriğinde açıklanan şekilde bahse konu plan notlarının iptal olan kısımlarının kabulüyle sadece yanlış yazılan plan notu numaralarının düzeltilmesi amacıyla düzeltme talebinde bulunulmuş olup; Danıştay kararı beklenmektedir. Amacımız, Çankaya Belediyesindeki uygulamada soruna neden olan plan notu numaralarına ait hatanın düzeltilmesini sağlamaktır.

3- Yukarda ayrıntılı olarak açıkladığımız olumsuzlukların dışında inşaatların mührün kaldırılması için Çankaya Belediyesine zaman zaman yazdığımız yazılara hep olumsuz cevaplar verilmiştir. Ancak Yönetim Kurulumuz bıkmadan 31.01.2018 tarihinde inşaatlarımızı durduran mührünün kaldırılması için Çankaya Belediyesine yazı yazmaya devam etmiştir. Sonuçta; “08.08.2019 tarih ve 53849070-115.99-36290 sayılı ret yazısına karşı Ankara 14. İdare Mahkemesinde 2019/2181 Esas sayılı dosya ile Yürütmenin Durdurulması istemli” iptal davası açmıştır. Bu davada Mahkemenin 26.02.2021 tarihli kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Bu gelişme üzerine bir kez daha Çankaya Belediyesine mührün kaldırılması için başvurulmuştur. Buna rağmen mührü kaldırmayan Belediye ve yetkililerine karşı Ankara 23. İdare Mahkemesinde 2021/688 Esas sayılı dosya ile tazminat davası açılmıştır. Nihayet haklı olduğumuzu kabul eden yetkililer 25.06.2021 tarihinde mührü kaldırmış ve inşaatlar başlamıştır.

Bu süreçler ve yazışmalar kooperatifimizin “www.akcali.org” internet sayfasında en güncel şekilde paylaşılmıştır.

Değerli Ortaklar,

Yukarda anlattığımız gibi kooperatifimizin yapılaşmasını önlemek için onlarca dava açılmıştır. Bu davalardan önemli olan ve halen sonuçlanmayanları hukuki bölümde anlattık. Ancak bu çalışma raporu ile doğrudan ilgisinin olduğunu düşündüğümüz bazı davalarla ilgili daha detaylı bilgi vermek gereğini duyduk:

İmar Planları ile ilgili davalar:

Kooperatifimize ait Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2016/1546 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 10.08.2016/1547 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerinin iptali istemiyle, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Mahkeme 21.06.2017 gün ve E:2016/4465, K:2017/2035 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiş, ancak davacı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi istinaf yoluna başvurmuştur. Olumlu bilirkişi ve mahkeme kararına rağmen, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 06.12.2017 gün ve E:2017/3065, K:2017/2920 sayılı kararı ile dava konusu işlemi iptal etmiştir. Bunun üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kooperatifimiz ve yüklenici ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. temyiz başvurusunda bulunmuştur. Temyiz başvurumuz DANIŞTAY 6. Dairesinin 02.07.2018 tarih ve E:2018/2611, K:2018/6380 sayılı kararı ile kabul edilerek, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin 06.12.2017 tarihli kararının ESASTAN BOZULMASINA karar verilmiştir.

DANIŞTAY’ ın BOZMA kararındaki gerekçeler son derece açık ve anlaşılır şekilde kaleme alınmış olup, kooperatif ortaklarımızın mağduriyetini dile getirdiğimiz makul temyiz nedenlerimizin incelendiğini ve karşılandığını söylemek mümkündür.

Danıştay bozma kararından sonra dosyayı yeniden inceleyen istinaf makamı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi E: 2019/29 K: 2019/585 sayılı ve T: 21.06.2019 tarihli kararıyla istinaf başvurumuzu kabul etmiş, (plan notu 4, plan notu 5, plan notu 6, plan notu 12, plan notu 15 ve plan notu 17 nin bazı bölümlerini iptal ederek)  davanın reddine karar verilmiştir. Böylece imar planlarının yürürlükte olduğu mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştır.

İnşaatların Mühürlenmesiyle ilgili süreç ve  davalar:

Bildiğiniz gibi Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan ve Ankara 11. İdare Mahkemesi E: 2017/759 sayısına kaydedilen dava ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali ve yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. Mahkemenin verdiği 25.12.2017 tarihli yürütmenin durdurulması kararını gerekçe gösteren davalı belediye yapı tatil zaptı ile inşaatımızı durdurmuştur.

1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptali ile ilgili olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin E: 2018/556 K: 2019/580 ve 21.06.2019 sayılı kararıyla dava sonuçlanmış, istinaf başvurumuz kabul edilmiş, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali istemiyle açılan davanın (plan notu 4, plan notu 5, plan notu 6, plan notu 12, plan notu 15 ve plan notu 17’ nin bazı bölümlerini iptal ederek) reddine karar verilmiş ve planın yürürlükte olduğu mahkeme kararıyla hükme bağlanmıştır.

Ancak istinaf kararında plan notlarında maddi hata yapılmıştır. Düşüncemize göre maddi hatanın mahkeme kararının uygulanmasına engel olmadığı, karar içeriğinden hangi plan notlarının iptal edilmiş olduğu açıkça anlaşıldığı halde Çankaya Belediyesi tuhaf bir şekilde bu kararı uygulamamış, mühürleme işlemini kaldırmamıştır. Konuyla ilgili olarak Çankaya Belediyesi ile yazışmalar ve belediye yetkilileri ile toplantılar yapılmış ise de bir sonuç alınamamıştır.

Çankaya Belediyesine yaptığımız başvuru ile “planın iptal edilen notları dikkate alınarak yeniden çap verilmesi” talep edilmiş, dolayısıyla mührün kaldırılması amaçlanmıştır. Ne var ki Çankaya Belediyesi bu başvurumuzu geri çevirmiş ve haksız bir işlem tesis etmiştir. Bu işleme karşı yeniden dava açmak gerekmiştir. Yapılan yargılama sırasında Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi  09.07.2020 tarihli kararıyla Yürütmenin Durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar davalı Çankaya Belediyesine bildirilerek çap verilmesi talebimiz yinelenmiştir.

Sözleşme Davası:

Bilindiği gibi yüklenici ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. ile aramızda imzalanan 11 Mart 2011 tarihli “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin onayına dair  27.02.2011 tarihli Genel Kurul kararının iptali istemiyle bazı ortaklarımız tarafından açılan davanın reddine dair yerel mahkeme kararının Yargıtay’ın 10.09.2014 tarih ve 2014/5468 sayılı kararı ile bozulması üzerine sözleşme ve inşaat işlerinin geleceği belirsiz bir hal almıştır.

Bunun üzerine 03.04.2016 tarihinde yapılan Genel Kurulda sözleşmede asgari bazı iyileştirmelerin yapılması kaydıyla işin devamı ortakların ezici çoğunluğunun olumlu oylarıyla kabul edilmiş, ortaklar bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermiştir. Bu genel kurul kararına bir ay içinde dava açılmadığı için kesinleşmiştir Alınan yetkinin kapsamına uygun şekilde yapılan 3 ve 4 nolu ek sözleşmelerle iş devam etmiş, bu anlamda Yargıtay’ın 10.09.2014 tarih ve 2014/5468 sayılı kararına uyulması ve genel kurul kararının iptali sonucundan etkilenmeyecek yeni bir sürece girilmiştir. Her ne kadar bir takım muhalif ortaklar, hukuka aykırı şekilde bu yeni kararın “yok hükmünde olduğu” argümanını ileri sürerek işin yapımına engel olmaya çalışmışsa da bugüne kadar olumsuz bir durum doğmamıştır.

Nihayet 2 ortağımız tarafından 2019 yılında açılan ve Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi E: 2019/184 numarasını alan yeni bir davayla “03.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurulunun 7. Maddesinin (g) bendi ile alınan kararın ve bu amaçla Yönetim Kuruluna verilen yetkinin YOK HÜKMÜNDE OLDUĞUNUN TESPİTİ”  talep edilmiştir. Ankara 14.  Asliye Ticaret Mahkemesinin 22.10.2020 tarih ve E:2019/184, K: 2020/441 sayılı kararıyla dava REDDEDİLEREK, İnşaat Sözleşmesi kesinleşmiştir.

Yönetim Kurulumuz hakkında açılan dava:

2 ortağımız tarafından yapılan Savcılık şikayeti üzerine onlarca suçlamadan;  (575 parselden   gelen   imar   parsellerinde   fazla   konut   ve   konut   dışı   alanın   kooperatife ait olması  gerekirken sözleşmeye yazılmadığı, teslim süresi  olarak 48 aylık süre  kararlaştırıldığı halde  12  ay  ek    süre  verildiği, ortak  başına  17.500,00  TL  otopark  farkının  kaldırılması gerekirken  kaldırılmadığı)  şeklinde  üç konuyla ilgili iddiayı dikkate alan savcılık; Kooperatif Yönetim   Kurulumuz  aleyhine   Ankara 22.  Asliye  Ceza  Mahkemesi E:2019/332 sayılı  dava açmış,  açılan  dava  sırasında   alınan   üç   kişilik  bilirkişi raporunda   özetle;  “atılı   suçlama konusu   olaylarda  kooperatif  kayıtları, sözleşmeler ve  genel  kurul  tutanakları  ile kamera kayıtlarında kooperatif  çıkarlarının korunduğu”  tespiti  yapılmış, mahkeme  30.03.2021  tarihinde bu  raporu esas alarak BERAAT kararı vermiştir.

Emlak Vergisi Davası

Danıştay’ın emsal uygulamalarından haberdar olmamız üzerine kooperatif avukatlarına verdiğimiz talimatla ve "Kooperatife ait Beytepe mevkiindeki arsalara ilişkin olup haksız yere tarh, tahakkuk ve tahsil edilen 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 yıllarına ait emlak vergilerinin iadesi talebiyle” açtığımız dava sonucunda; Ankara 7. Vergi Mahkemesi E:2019/1060, K: 2020/1710 sayılı ve T:01.10.2020 tarihli kararıyla “Davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptaline, tahsil edilen 11.734.612,80 TL emlak vergisinin ve işlemiş faizlerinin iadesine” karar vermiştir. Çankaya Belediyesi istinaf yoluna başvurmuşsa da bu talebi reddedilmiştir. Dosya temyiz aşamasındadır.

Bu karar gereği Çankaya Belediyesi ile varılan mutabakat sonucu 2014 – 2018 yıllarına ait tahakkuk edilen emlak vergisi silinmiş, 2019 – 2020 ve 2021 yıllarına ait emlak vergileri ise yapılandırılarak alacağımıza karşılık mahsuplaşılmıştır. 2022 yılına ait ödenmesi gereken toplam emlak vergimiz ise 12.146.653,20 TL dir. Bu rakam Emlak vergisi takdir komisyonunca belirlenmiş olup, kooperatifimiz rayiç bedellerini yüksek bulduğu için dava açmıştır. Çünkü ortak başına (12.146.653,20/3381/12 = 299,38) 299,38 TL Emlak vergisi düşmektedir.

Değerli Ortaklar,

Yüklenici ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. taahhüdü altında inşaat faaliyetleri devam eden “Konut ve SKT İnşaatı” işine ait 24 Ocak 2011 tarihinde imzalanan Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği Haziran 2016 tarihinde yer teslimi yapılarak inşaat faaliyetlerine başlanmıştır. İnşaat kapsamında yer alan 29427 Ada 1 Parselde 7 adet 34 katlı 10 adet 17 katlı konut bloğu ile 17 adet kapalı otopark, 29426 Ada 2 parselde ise 10 adet 34 katlı, 7 adet 17 katlı konut bloğu ile 17 adet kapalı otopark projelendirilerek imalata başlanmıştır. Günümüze kadar geçen süre içinde 29427/1 parselde yer alan bloklardan;

6 adet 17 katlı konut bloğunun betonarmesi tamamlanmıştır. (A, B, C, D, E ve F Blok),

2 adet 34 katlı bloğun betonarme imalatı tamamlanmıştır. (N ve O Blok),

1 adet 34 katlı konut bloğunun betonarme imalatı 2. Kat seviyesindedir. (P Blok),

1 adet 34 katlı konut bloğunun betonarme imalatı 1. Kat seviyesindedir. (R Blok),

3 adet 17 katlı blokta tuğla imalatına başlanmıştır, C blokta 2 kat, D blokta 10 kat, E blokta 3 kat tuğla imalatı tamamlanmıştır.

10 adet otopark bloğunun betonarme imalatı tamamlanmıştır (OA, OB, OC, OD, OE, OF, OO, ON, OP, OR otopark blokları),

OG otopark bloğunun kazısı tamamlanmıştır. Grobetonu dökülerek temel imalatına başlanmıştır.

OH otopark bloğunun kazısı tamamlanmıştır. Grobetonu dökülerek temel imalatına başlanmıştır.

Ayrıca betonarme imalatı tamamlanan konut ve otopark bloklarının temel ve perde dış yüzey su yalıtımları ile çevre drenaj imalatları da tamamlanmıştır.

Genel Kurulun yapılacağı 29 Mayıs 2022 tarihine kadar;

29427 ada 1 parselde bulunan;

3 adet 17 katlı C, D ve E blokta kış sezonu nedeniyle çalışmaları durdurulan tuğla duvar imalatına başlanması,

OM otopark bloğunun kazısının tamamlanması, grobetonunun dökülmesi ve temel imalatına başlanması,

OI otopark bloğunun kazısı tamamlanmıştır. Grobetonun dökülmesi ve temel imalatına başlanması,

34 katlı P blokta 12 nci tünel katına kadar olan betonarme imalatının tamamlanması,

34 katlı R blokta 2 kat olan konvansiyonel betonarme imalatın tamamlanarak 4 ncü tünel katına kadar olan betonarme imalatın tamamlanması,

29426 ada 2 parselde bulunan;

OF otopark bloğunun kazısının tamamlanarak grobetonunun atılması ve temel imalatına başlanması hedeflenmektedir.

Değerli Ortaklar,

# Bize yol göstereceğine inandığınız görüş ve önerilerinizi bilgiakcali@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Ödemelerini aksatan ortaklarımıza borçlarını ödemeleri için çeşitli tarihlerde mesaj atılmakta ve tebligat gönderilmektedir. Her genel kurulda ve yayınladığımız bültenlerde ortaklarımızdan değişen yazışma adreslerini, telefon numaralarını bildirmelerini istememize rağmen, bu yapılmadığı için birçok ortağımıza ulaşmakta zorluk çekilmekte ve gönderdiğimiz yazılar geri dönmektedir. Bu nedenle ortaklarımızın değişen adres ve telefon numaralarını bildirmelerini talep eder, Genel Kurulumuzun yapacağınız eleştiri ve önerilerle sağlıklı kararlar alması dileğiyle, saygılar sunarız.

6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

Gelirler			      Öngörülen		   Gerçekleşen   	           %         Aidat Geliri		   7.240.942,10 TL		5.984.529,99 TL	           82,64

Faiz Geliri		      550.000,00 TL		2.262.358,46 TL	         100

Bağışlar 		                    12.500,00 TL		       9.200,00 TL	              0,37

Gecikme Fark Geliri            175.000,00 TL                    42.129,33 TL                     0,24

Giderler	     	    Öngörülen	       		 Gerçekleşen 	      	           %

Cari Yıl Giderleri	    1.176.700,00TL                 1.287.472,41 TL	         100

İnşaat Giderleri 		       890.925,00 TL                 4.040.128,78 TL                26,24

(Gerçekleşen giderden amortisman düşülerek yazılmıştır.)

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

1) Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi:

Bilanço ve gelir gider farkı hesabı ayrıntılı olarak rapor içinde açıklamış ve bu rapora ek

olarak ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

2) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları:

Toplam gelir (kaynaklar ve borçlar dâhil)	           : 22.341.517,09 TL

Toplam gider (harcama ve ödenen borçlar dâhil) :   6.074.711,90 TL

Kalan para (kaynaklar)			           : 16.266.805,19 TL

3) Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir:

a) Arsa ve Proje ödemeleri: ----

b) İnşaat giderleri	  :   4.040.128,78 TL

c) Vergi ve harç giderleri  : ----

d) Sigorta giderleri    	  : ----

e) Genel giderler                 : 1.287.472,41 TL (2021 Yılı Genel Giderler -Amortisman Gideri)

f) Diğer giderler                 :     747.110,71 TL (Devre Öde. Borçlar, Demirbaş alımı ve KDV)

Toplam                            : 6.074.711,90 TL

4) Banka kredisi kullanılmamıştır.

5) Kooperatifin Borçları:

a) Belediye	         : ----

b) Vergi Dairesi        : 14.130,95 TL ( 12/ 2021 Muhtasar, Ocak-2022’ de ödenmiştir.)

c) SGK	         :   8.781,86 TL ( 12/2021 SGK Primi, Ocak–2022’ de ödenmiştir.)

d) Piyasa	         :    3.483,29 TL

e) Yüklenici	         : ----

f) Personel	         : ----

g) Diğer Borçlar       : 4.028.997,40 TL (Sehven hesaba yatırılan ve harç bedelleri)

6) Demirbaş ve diğer araçlar:

7) Tutulan Defterler:

Noter Tasdiki Tarih ve           Noter Tasdiki Tarih ve

Defterin Türü	                        Sayısı Noter Adı (açılış)          Sayısı Noter Adı (kapanış)

Yevmiye Defteri		11.12.2020/13839  20. Noter	   01.04.2022/04917  20.Noter

Envanter ve Bilanço Def.       18.01.2021/625    20. Noter

Defter-i Kebir  	            11.12.2020/13840 20. Noter

Yönetim Kurulu Karar Def.    28.01.2021/01386  20.Noter      27.01.2022/01817 20. Noter

Genel Kurul Karar Defteri	18.09.2003/19978 20. Noter

Giden Evrak Defteri               15.02.2017/03443 20. Noter

Gelen Evrak Defteri	            15.02.2017/03444 20. Noter

Üye Kayıt Defteri                   17.04.2018/003584 20. Noter

D) ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1) Mevcut Hisse Sayısı                                                        : 3381

a) Dönem içerisinde kaydedilen hisse sayısı                 : ---

b) Genel kurulca belirlenen hisse sayısı                        : 3381

c) Ortaklar anasözleşmede belirtilen şartları taşıyor.

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden yıllık aidat miktarı:     1.800,00 TL

(Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos,

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık/ 2021 ayları 150,00 TL)

a) Ortaklardan yapılan tahsilat                                                   :  5.984.529,99 TL

b) Ortakların aidat borcu                                                             :  1.256.412,11 TL

3) Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı: Aylık % 1,5

a) Gecikme faizi tahakkuk miktarı                : 483.509,05 TL (Geçmiş Dönemler Faiz

Tahakkuku dâhil)

b) Gecikme cezası tahsilat miktarı                 :   42.129,33 TL

4) Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri:

01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 110 ortağımız çeşitli nedenlerle hissesini

devretmek zorunda kalmıştır.

5) Çıkarılan ortak sayısı: 2021 yılında ortaklıktan çıkarılan olmamıştır.

E) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

1-Gayrimenkul alımı ile ilgili Genel Kurul kararı: 15.11.1993 – 14

2-Gayrimenkul alım tutarı  : -----

3-Gayrimenkul satım tutarı: -----

4-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya

şerh koydurulacak bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar:

8 Ağustos 2010 tarihinde   yapılan   3. Olağanüstü   Genel   Kurulda   Yönetim     Kuruluna

verilen yetkiye   dayanarak   ATM Yapım Yatırım ve İşletme A.Ş. ile yapılan “Düzenleme

Şeklinde  Arsa   Payı   Karşılığı  İnşaat  Sözleşmesi”   27 Şubat  2011  tarihinde   yapılan 4.

Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilmiş   ve   1   Temmuz   2011   tarihinde imzalanmıştır.

Ancak   sözleşmenin kabul   edildiği  4. Olağanüstü Genel Kurulun sözleşmenin kabulü ile

ilgili olan 5. Maddesinin iptali  için 16    ortak tarafından açılan dava üzerine, dava devam

etmesine  rağmen 03 Nisan 2016   tarihinde  yapılan  2015  yılı  Olağan  Genel Kurulunda

Sözleşmeye bazı maddeler eklenerek yeniden oylanmış ve kabul edilmiştir.

5- İnşaat Yapım Yöntemi			             :Teknik Şartnameye dayalı Düzenleme

Şeklinde   Arsa   Payı  Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi

a) Konut/işyeri Sayısı	      : 3381 konut, toplam 25000 m2 alanlı

sosyal tesis

b) Yapım yöntemine ilişkin genel kurul kararları: 08.08.2010     tarihinde    yapılan    3.

Olağanüstü ve  27.02.2011  tarihinde

yapılan  4. Olağanüstü  Genel  Kurul

ile  03.04.2016  günü yapılan Olağan

Genel Kurul.

6)  Yapılan İhaleler:  ATM Yapım Yatırım ve İşletme  A. Ş.    ile   imzalanan   "Düzenleme

Şeklinde  Arsa Payı  Karşılığı  İnşaat Sözleşmesi" gereğince  yapılan  işlerin  kontrolünü

yapmak  için  yapılan  ihalede  en  uygun  teklifi  veren  AGM  Mühendislik  Ltd. Şti. ile

kontrollük sözleşmesi  yapılmıştır. Yasal zorunluluk  olarak inşaatların denetleme işinin

yapılabilmesi  için MBS Yapı Denetim ve  Sinerji Yapı  Denetim  firmaları  ile  sözleşme

imzalanmıştır.  Ancak İnşaatların mühürlenmesi üzerine Sinerji Yapı Denetim Firmasına

iş verilemediği için sözleşme sonlandırılmıştır.

7)  Arsa veya arazinin imar durumu:   İmar tamamlanmış,  ancak   Şehir   Plancıları   Odası

Ankara  Şubesi  tarafından  açılan  davada 11. İdare Mahkemesinden olumlu karar çıkmasına

rağmen,   Bölge  İdare   Mahkemesi  5.  İdari  Dava  Dairesi  tarafından  bozulmuş  ve  İmar

Planlarının  iptaline  karar   verilmiştir.  Bu   karar   tarafımızdan  temyiz  edilmiştir.  Temyiz

müracaatımız   üzerine  Danıştay   6.  Dairesi   Bölge  İdare  Mahkemesinin  kararını  esastan

bozmuştur. Ankara  Bölge  İdare  Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi Bozma kararına uyarak

istinaf  başvurumuzu kabul etmiştir. Adı geçen mahkeme verdiği kararda; planın geçerli

sayılmasına ancak,  4,  5,  6,  12,  15,  17  nolu  plan  notlarının iptaline karar vermiştir. Bu

kararda  plan notlarının  içerikleri doğru yazılmasına  rağmen  numaralandırmada hata

yapıldığı için, dava temyiz edilmiştir. Temyiz sonucu beklenmektedir

a) Projeler hakkında bilgi  	          : Projeler tamamlanmıştır.

b) İnşaat ruhsatı tarih ve numarası: 29427/1 Parsel ruhsatları 02.06.2017 tarih ve 217/17,

29426/2 parsel ruhsatları 15.06.2017 tarih ve 238/17

c) Altyapı durumu	          : Altyapı inşaatla birlikte yapılmaktadır.

d) Çevre düzenleme çalışmaları      : Çevre   düzenlemesi   inşaatlar   bitirildikten   sonra

yapılacaktır.

8) Hakedişlerin durumu                 : Ruhsatların   alınması  üzerine  1. Hakediş  bedeli olarak

sözleşme eki pursantaj tablosunda gösterilen parseller yükleniciye devredilmiştir. 2. Hakediş

olarak  da   25  Haziran  2021  tarihinde  inşaatların  mührünün  kaldırılması  üzerine yapılan

imalatlar için sözleşme eki pursantaj tablosunda gösterilen parsellerin devri yapılmıştır.

9) Yıl sonu itibariyle inşaat seviyesi: İnşaat seviyesi ile ilgili bilgi; bu raporun 5. Maddesinde

detaylı olarak verilmiştir

a) Tahmini bitiş tarihi	        : Aralık/2024

b) Tahmini maliyeti	                   : -----

10) Konutların veya İşyerlerinin:

a) Kesin maliyeti	         : ------

b) Şerefiye tespiti	         : ------

c) Kur’a çekim tarihi	         : ------

d) Yapı kullanma izin belgesi tarih ve numarası : ------

e) Tapu dağıtım tarihi	         : ------

f) Tasfiye başlangıç tarihi	         : ------

F) HUKUKİ FAALİYETLER:

1) Genel kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar: 27  Şubat  2011  tarihinde yapılan  4.

Olağanüstü  Genel  Kurulda “Düzenleme  Şeklinde  Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin

görüşüldüğü   gündemin  5. maddesinin  iptali  istemiyle  bazı  ortaklar  tarafından  17.  Asliye

Ticaret  Mahkemesinde E. 2011/280  sayılı dosya  ile  iptal davası  açılmıştır. Dava kooperatif

lehine   sonuçlanmış,  davacılar   tarafından   temyiz   edilmiştir. Karar   Yargıtay   tarafından

bozulmuştur.  Bozma    kararı   üzerine   kooperatifimiz   tarafından   yapılan   karar   düzeltme

talebi  reddedilmiş  ve  dava  8.  Asliye  Ticaret  Mahkemesinde 2017/280 Esas nolu dosya ile

yeniden   görüşülerek   kabulüne   karar  verilmiştir. Kararın Yargıtay  tarafından  onaylanması

üzerine,   kooperatifimiz    karar    düzeltme    dilekçesi   vermiştir. Karar düzeltme talebimizin

Yargıtay   tarafından   reddedilmesi   üzerine  dava  kesinleşmiştir. Ancak   söz  konusu   inşaat

sözleşmesi 2016 yılında yapılan  2015  yılı  Olağan  Genel  Kurulunda kooperatif   lehine   bazı

değişiklikler yapılarak yeniden oylanmış ve kabul edilmiştir. Ancak 2(iki) Ortağımız tarafından

bu  sözleşmenin  de yok   hükmünde   olduğuna  dair   dava   açılmışsa  da  Ankara   14.  Asliye

Ticaret  Mahkemesinin  22.10.2020  tarih   ve   E: 2019/184, K: 2020/441  sayılı kararıyla dava

REDDEDİLMİŞTİR. Dosya istinaf aşamasındadır.

Bazı  ortaklarımız tarafından  “Kooperatifin 3 0.06.2018 tarihinde yapılan 27. Genel Kurulunda

alınan  5  nolu  İBRA   kararının  ve  7a, 7b, 7e   nolu  yetki  kararının  iptali”  istemiyle  açılan

davanın yapılan  yargılamasının  sonucunda  Ankara 6. Asliye Ticaret  Mahkemesi E:2018/550

K:2020/638 sayılı ve T:13.11.2020 tarihli kararı gerekçesinde “Yönetim kurulu faaliyetlerinin

Önceki   genel   kurullarda   aldıkları   yetkiye   dayalı   olarak   yapıldığı,  kooperatifle  ilgili

sözleşmelerin   ve   arsa   payı   devirlerinin  genel   kurullarda   tartışıldığı, alınan    bilirkişi

raporuyla da  tespit edildiği üzere  yönetimin  hakediş  ve  sözleşme  koşullarını  aşan   fazla

arsa   devri    yapmadığının   anlaşıldığı”  tespitlerine   yer   vererek   DAVANIN REDDİNE

karar  vermiştir. Dosya  istinaf  aşamasındadır.

2(iki) ortağımız  tarafından   yapılan  Savcılık   şikayeti    üzerine   onlarca    suçlamadan;  (575

parselden   gelen   imar   parsellerinde   fazla   konut   ve   konut   dışı   alanın   kooperatife ait

olması  gerekirken sözleşmeye yazılmadığı, teslim süresi  olarak 48 aylık süre  kararlaştırıldığı

halde  12  ay  ek    süre  verildiği, ortak  başına  17.500  TL’ lik  otopark  farkının  kaldırılması

gerekirken  kaldırılmadığı)  şeklinde  üç konuyla ilgili iddiayı dikkate alan savcılık; kooperatif

yönetim   kurulumuz  aleyhine   Ankara 22.  Asliye  Ceza  Mahkemesi E:2019/332 sayılı  dava

açmış,  açılan  dava  sırasında   alınan   üç   Kişilik  bilirkişi raporunda   özetle; “atılı   suçlama

konusu   olaylarda  kooperatif  kayıtları, sözleşmeler ve  genel  kurul  tutanakları  ile kamera

kayıtlarıda kooperatif  çıkarlarının korunduğu”  tespiti  yapılmış,  mahkeme  de  30.03.2021

tarihinde bu raporu esas alarak BERAAT kararı vermiştir. dosya istinaf aşamasındadır.

2) Kooperatif ile ilgili devam eden hukuk davaları:

Taraflar	                              Davanın Konusu         Mahkemesi     Dosya No

- Kooperatif – ABB                               547 Par. Tescil Dav.        12.Asl.Huk.M.  E.2012/194

2-  Bazı ortaklar - Kooperatif                      Sözl.İptal davası           17. Asl.Tic.M.  E.2011/280

3- ABB - Kooperatif                                607-608-609 P. Seb..zen .6. Asl.Huk.M. E. 2013/597

4- Şehir Pl.Od.Ank.Şb. - ABB                 1/25000 Öl.Pl.İp.(1650)   4. İdare Mah.  E .2014/2204

Yeni No: 11. İdare Mah. E. 2015/2999

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/20421

5-Şehir Pl.Od.Ank.Şb. - ABB                 1/5000 Öl.Pl.İp. (1651)     5. İdare Mah.  E. 2014/2185

Yeni No: 11. İdare Mah. E. 2015/720

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/19906

6- Mimarlar Od.Ank.Şb - ABB                1/5000 ÖL.Pl.İp (814)      2. İdare Mah. E .2015/1809

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/20419

7- Mimarlar Od.Ank.Şb - ABB               1/1000 ÖL.Pl.İp (815)     10. İdare Mah. E. 2015/2275

Yeni No: 11. İdare Mah. E. 2015/2986

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2018/3088

8- Şehir Pl.Od.Ank.Şb. - ABB  1/5000 - 1/1000 Öl.Pl.İp.(814-815)18.İdare Mah.  E. 2015/2159

Yeni No:   11.İdare Mah.  E. 2015/2889

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/20413

9- Turgut ASLANOĞLU - ABB            1/25000 - 1/5000 - 1/1000

Öl.Pl.İp.(1650-814-815)  14. İdare Mah.  E. 2015/2371

Yeni No: 14. İdare Mah.  E .2015/2922

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/20418

10- Eylem ÜNAL - Kooperatif                 Koop. Ortaklığı tespiti     9.As.Tic.Mah  E. 2015/715

Yeni No: E.2018/275

11- Şeh.Pl.Od.Ank.Şb-ABB 1/25000-1/5000 Öl.İm.Pl.İp.(1546-1547)11.İdare Mah.E.2016/4465

Danıştay. 6. Dairesi No:E. 2019/20423

12- Şeh.Pl.Od.Ank.Şb-ABB, Çan.Bel.    1/1000 Öl.İm.Pl.İp.(2054) 11. İdare Mah. E.2017/759

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/20420

13- Ank.İl.Mil.Eğ.Müd-ABB,Çan.Bel.    1/5000-1/1000 Öl.İm.Pl.İp.  8. İdare Mah E.2017/673

Danıştay. 6. Dairesi No: E. 2019/18136

14- Mimarlar Od.Ank.Şb - ABB             1/1000 Öl.İm.Pl.İptali       17. İdare Mah. E.2017/27

Yeni No:    1. İdare Mah.  E.2017/848

Danıştay 6. Dairesi No :   E. 2019/20164

15- Kooperatif – Çankaya Belediyesi       İnş. Dur. tatil zaptı iptali   5. İdare Mah. E.2018/631

Yeni No:   5. İdare Mah.  E.2019/496

16- Kooperatif – 22 Koop. Ortağı              Bazı ort. hak Suç.duy. Cum. Savcılığı  2017/153530

Yeni No: Suç.duy. Cum. Savcılığı  2019/178541

17- Kooperatif – Çankaya Belediyesi     İmar durum Bel. (Çap) ist. 23. İda.Mah. 2020/290

18 - Kooperatif – Çankaya Belediyesi      Emlak vergisi iptali               7.Vergi Mah. E.2019/1060

19 - Kooperatif -  Çankaya  Belediyesi  Mühür İptal Davası               14.İdare Mah.  E. 2019/2181

20 - Kooperatif – Çankaya Belediyesi Tam Yargı İptal Davası        23. İda. Mah.  E.2021/688

21 – Kooperatif – Koop. Ortağı            Aidat faizinin iptali                7.Asl.Tic.Mah.E.2021/309

22 – Kooperatif – Çankaya Beld. Baş. 2022 yılı rayiç bedel tespiti Ank.3.Ver.Mah.E.2021/1237

1. sıradaki dava Yönetim Kurulumuz tarafından 547 nolu parselin kooperatifimize devri için Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açılan davadır. 547 kadastro parselden oluşan imar parsellerinin kooperatifimize devri için Ankara Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığına 18 Nisan 2012 tarih ve 2012/073 sayılı yazı ile müracaat edilmiş, ancak ilgili daire olumsuz yanıt vermiştir. Bunun üzerine 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde tescil davası açılmıştır.  Dosya içeriği tamamlanıp, bilirkişi raporu lehimize çıkmasına rağmen, Mahkeme 26.06.2015 tarihinde yapılan duruşmada aynı bilirkişiden ek rapor düzenlemesini talep etmiştir. Bilirkişi heyetinin 12.11.2015 tarihli ek raporunun da aynı doğrultuda olması nedeniyle karşı taraf avukatları 15.01.2016 tarihinde yapılan duruşmada bilirkişilerin yetersiz olduğunu, içlerinde Sayıştay denetçisinin de olduğu bilirkişi heyetinden yeni rapor alınmasını istemişlerdir. Ancak mahkeme hâkimi; taşınmazın değer tespiti için, bir inşaat mühendisi, bir mülk ve bir de tapu fen elemanından oluşan bilirkişi marifetiyle 04.03.2016 tarihinde saat 14.00’ de mahallinde keşif yapılmasına karar vermiştir. Keşfi yapan bilirkişi arsanın değerini 115.797.600,00 TL olarak belirlemiştir. Bu değer gereğince ıslah harcı yatırılması gündeme gelmiş ve toplam 7.907.350,96 TL olan harcın 1/4 i 1.976.837,74 TL yatırılmıştır. Bunun üzerine mahkeme bilirkişiden yeniden ek rapor istemiştir. Gelen rapora göre Kooperatifimiz tarafından Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi gereken tutar 10.829,637,05 TL olarak belirlenmiştir. 20.11.2018 tarihinde yapılan duruşmada bilirkişi raporunda yer alan tutarın Kooperatif tarafından bir sonraki celseye kadar depo edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca 10.829,637,05 TL’nin hesap açılımı yapılmak üzere dosya yeniden bilirkişiye gönderilmiştir. Mali Müşavir Bilirkişisinin hesap açılımı ile ilgili 07.01.2019 tarihli ek raporu ile yukarıdaki tutar 4.524.526,55 TL’ ye indirilmiştir. Bu miktar Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılmıştır. Ancak Mahkeme bu miktarı kabul etmeyip, önceki miktarın yatırılmasını istemiştir. Mahkemenin istediği 10.829.637,05 TL’nin sözleşme gereği tamamı müteahhit firma ATM Yapım Yatırım İşletme A.Ş. tarafından yatırılmıştır. Davada 547 nolu Kadastro parselinden doğan taşınmazların kooperatifimiz adına tesciline karar verilmiş, ancak 29.08.2019 tarihli dilekçe ile istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

2. sıradaki dava bazı ortaklar tarafından 4. Olağanüstü Genel Kurulda kabul edilen “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” nin kabul edildiği Genel Kurulun 5. Maddesinin iptali istemi ile açılmıştır. Bu dava ile ilgili geniş bilgi hukuki faaliyetlerin 1.maddesinde verilmiştir.

3. sıradaki  dava  607 - 608 - 609  nolu   kadastro  parsellerinin sebepsiz zenginleşme davasıdır.

Kooperatifimiz tarafından açılmıştır. Tarafımızdan davaya Tapu Kadastro Müdürlüğünün dahil

edilmesi  istenmiştir.  Ayrıca   bilirkişiden   ek   rapor   istenmiştir. Ek  raporda  parselin değeri

Kesinleşen Yargıtay Kararları gereğince 80,00 TL m2  fiyatı belirlenmiş davanın bilirkişi raporu

ile Hazineye  yönlendirilmesi istenmiştir. Miktar  ıslah  edilmiş, yönlendirme talebi mahkemece

kabul   edilmiştir. Mahkeme hazinenin 101.116,00 TL ödemesine   karar  vermiş, bu  karar  için

Hazine   istinaf    başvurusunda   bulunmuştur.  Bölge  Adliye   Mahkemesi 14.  Hukuk  Dairesi

21.01.2021 tarih ve 2018/3453 E – 2021/110 K  sayılı  kararı  ile davalı idarenin istinaf işlemini

esastan reddetmiştir. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmiştir.

4 ve 5.  sıradaki  davalar  Ankara  Büyükşehir Belediye Meclisinde 12.09.2014 tarihinde  kabul

edilen    1650   (1/25000)    ve   1651    (1/5000)    sayılı    nazım     imar    planlarında    yapılan

değişikliklerin iptali   istemi   için   Şehir    Plancıları   Odası   Ankara  Şubesi tarafından açılmış

davalardır. Her iki davada 11. İdare Mahkemesine gönderilmiş olup 4. sıradaki dava E 2015/2999

5. sıradaki dava  ise 2015/720  E.  nolu  dosyalar ile takip edilmektedir. Bu davalarda 11. İdare

Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, ancak ABB ve davaya müdahil olan kooperatifimiz ile

ATM   Yapım   Yatırım   ve   İşletme   AŞ.   istinaf incelemesi istemiştir. Ankara  Bölge  İdare

Mahkemesi 5. Dava  Dairesi işlemin  iptaline  karar vermiş,  karar temyiz edilmiş ve Danıştay 6.

Dairesi  kararı   esastan  bozmuştur.  Dosya   tekrar   Ankara   Bölge   İdare  Mahkemesi 5. Dava

Dairesine   gelmiştir.  Bu  Mahkeme Danıştay’ın  bozma  kararına  uyarak,  istinaf   başvurumuzu

kabul  etmiş   ve 4.  sıradaki   davada   iptal  kararını   kaldırarak   imar  planını  geçerli saymıştır.

Davacılar temyize  başvurmuşlardır. 5.  sıradaki  davada ise imar planının geçerli  olduğuna karar

vermiş, ancak bazı plan notlarını iptal etmiştir. Davayı taraflar temyiz etmişlerdir. Her iki davada

da Danıştay 6. Dairesinin kararı beklenmektedir.

6. sıradaki   dava  1/5000  Ölçekli  Nazım   İmar   Planı  ile  ilgili  Ankara  Büyükşehir  Belediye

Meclisinin 814 nolu  meclis  kararlarının iptali  için Mimarlar Odası  Ankara  Şubesi,  tarafından

açılmıştır.  Bu    davada     İdare     Mahkemesi     işlemin    iptaline     karar    vermiş      ABB ve

Kooperatifimiz   istinaf     yoluna   başvurmuştur.  İstinaf   Başvurusunun   reddedilmesi  üzerine,

karar   temyiz  edilmiştir. Temyiz  başvurusu  Danıştay  6.  Dairesi  tarafından  kabul  edilmiş ve

karar  esastan  bozulmuştur.  Ankara  Bölge  İdare   Mahkemesi  5.  İdari  Dava  Dairesine  gelen

davada; Mahkeme Danıştay’ın  bozma  kararına uyarak, istinaf başvurumuzu   kabul  etmiş, imar

planının  geçerli  olduğuna  karar  vermiştir. Ancak   bazı  plan  notlarını   iptal   etmiştir.  Davayı

taraflar   temyiz   etmişlerdir.  Danıştay   6.  Dairesinin   kararı  beklenmektedir.

7.  sıradaki  dava 1/1000 ölçekli  uygulama  imar  planı  ile  ilgili Ankara Büyükşehir Belediye

Meclisinin 815  nolu Meclis  Kararının  iptali   için Mimarlar Odası   Ankara   Şubesi tarafından

açılmıştır. Bu  davada  İdare  Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş ABB ve istinaf yoluna

yoluna  başvurmuş,  İstinaf   başvurusunun   reddedilmesi   üzerine,  karar  temyiz  edilmiştir.

Dosyanın Danıştay’dan dönüşü beklenmektedir.

8. sıradaki  dava 1/5000 Ölçekli  ve  1/1000  ölçekli  imar  planları ile  ilgili Ankara Büyükşehir

Büyükşehir Belediye Meclisinin 814 - 815  nolu  Meclis  Kararlarının iptali  için  Şehir  Plancıları

Odası  Ankara Şubesi, tarafından  açılmıştır.  Bu   davada    İdare  Mahkemesi   işlemin   iptaline

karar   vermiş   ABB   ve  Kooperatifimiz   istinaf   yoluna   başvurmuş,   İstinaf    başvurusunun

reddedilmesi    üzerine,   karar   temyiz    edilmiştir. Temyiz     başvurusu   Danıştay   6.  Dairesi

tarafından  kabul  edilmiş ve  karar esastan bozulmuştur. Ankara   Bölge   İdare   Mahkemesi   5.

İdari   Dava  Dairesine   dönen dosyada;   bu  mahkeme  Danıştay’ın   bozma   kararına   uyarak,

istinaf  başvurumuzu  kabul  etmiş, imar planının geçerli olduğuna  karar Vermiştir. Ancak  bazı

plan    notlarını   iptal   etmiştir.  Davayı    taraflar   temyiz   etmişlerdir. Danıştay  6.  Dairesinin

kararı beklenmektedir.

9. sıradaki dava Çankaya Belediyesi Eski Meclis Üyelerinden Turgut ASLANOĞLU tarafından

1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planların iptali  istemiyle açılmıştır. Bu davada İdare

Mahkemesi işlemin iptaline karar vermiş, ABB ve Kooperatifimiz istinaf yoluna başvurmuştur.

İstinaf talebinin  reddedilmesi  üzerine karar temyiz  edilmiştir. Temyiz   başvurusu  Danıştay

6.  Dairesi   tarafından  kabul   edilmiş  ve  karar  esastan  bozulmuştur.  Ankara Bölge  İdare

Mahkemesi 5.  İdari   Dava   Dairesine   dönen  dosyada   bu  mahkeme  Danıştay’ın   bozma

kararına   uyarak,  istinaf  başvurumuzu  kabul  etmiş, imar  planının  geçerli olduğuna  karar

vermiştir. Ancak  bazı  plan  notlarını   iptal   etmiştir.  Davayı   taraflar   temyiz   etmişlerdir.

Danıştay 6.  Dairesinin kararı beklenmektedir.

10.  sıradaki dava Kooperatif   ortaklarından  Yücel  Ayhan'ın  24.10.1997  tarihinde  ortaklıktan

çıkarılması nedeniyle, hissesini devraldığını iddia eden Eylem Ünal'ın ortaklık tespiti için açmış

olduğu  davadır.  Dava 16.02.2017 tarihinde   lehimize   sonuçlanmıştır.  Davacı   taraf   istinaf

incelemesi istemiş  Bölge   Adliye   Mahkemesi  Yücel   Ayhan’ın   davaya   katılmasına   karar

vermiştir.  Ancak davacılar Yücel  Ayhan’ı   davaya   dahil   edemediği   için  Mahkeme  davayı

reddetmiştir. Davacılar istinaf başvurusunda bulunmuşlarsa da 23. Hukuk  Dairesi başvurunun

esastan reddine  karar  vermiştir. Davacılar kararı  temyiz  etmişlerdir. Yargıtay temyiz itirazını

reddederek hükmün onaylamasına karar vermiştir.

11.  sıradaki dava   Ankara   Büyükşehir   Belediye   Meclisinin, 10.08.2016   tarih ve 1546 sayılı

1/25000 ve 1547 sayılı  1/5000  ölçekli  nazım  imar  planlarının iptali istemiyle Şehir Plancıları

Odası Ankara Şubesi tarafından   açılan   davadır.   Davanın   görülme   aşamasında   oluşturulan

Bilirkişilerin yaptıkları keşif sonucunda İmar Planlarının mevzuata uygun olduğunu belirten rapor

vermeleri üzerine mahkeme davanın reddine  karar  vermiştir. Davacı  taraf  istinaf başvurusunda

bulunmuştur. Ankara Bölge  İdare Mahkemesi 5. İdari  Dava  Dairesi  istinaf talebini reddederek

imar planlarının  iptaline  karar  vermiştir. Bu   karar  üzerine  ABB   ve   Kooperatifimiz temyiz

başvurusunda  bulunmuştur. Temyiz  başvurusu   Danıştay 6.  Dairesi  tarafından   kabul   edilmiş

ve   karar  esastan   bozulmuştur. Ankara  Bölge   İdare Mahkemesi 5.  İdari Dava Dairesine dönen

dosyada  Mahkeme  Danıştay’ın   bozma   kararına   uyarak,   istinaf   başvurumuzu  kabul   etmiş,

imar  planının  geçerli  olduğuna   karar   vermiştir.  Ancak   bazı    plan   notlarını   iptal   etmiştir.

Davayı   taraflar   temyiz  etmişlerdir.  Danıştay 6. Dairesinin kararı beklenmektedir.

12.  sıradaki  dava  Çankaya  Belediye  Meclisinin  02.09.2016  tarih,  592 sayılı  kararı ile uygun

görülen ve  Ankara  Büyükşehir  Belediye  Meclisinin  14.10.2016  tarih ve 2054  sayılı  kararı ile

onaylanan  1/1000  ölçekli  uygulama  imar  planının  iptali   istemiyle  açılan davadır.  Bu dava

Ankara 11.  İdare Mahkemesinin  2010/4465   E.  sayılı   dosyası  ile  arasında  bağlantı  bulunup

bulunmadığının  saptanması    amacıyla   Ankara   Bölge     İdare   Mahkemesine   gönderilmiştir.

Davada   11.   İdare  Mahkemesi   yetkili   kılınmıştır. Kooperatifimiz   ve   ATM  Yapım Yatırım

ve  İşletme A.Ş. davalı ABB yanında davaya müdahil olmuştur.  Mahkeme 17.10.2017 tarihinde

keşif yapmış ve Bilirkişi Raporunun gelmesi  ile  birlikte “ Yürütmenin Durdurulmasına”   karar

vermiştir. Bu  karara  karşı Davalılar istinaf yoluna   gitmiş,   ancak    Bölge    İdare Mahkemesi

5.   İdari  Dava  Dairesi  talebimizi  reddederek ”Yürütmeyi   Durdurma”   kararını onaylamıştır.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’ nin 06.12.2017 tarih ve E:2017/3065,   K:2017/

292 sayılı kararının esastan bozulmasına ilişkin Danıştay6.Dairesinin 02.07.2018 tarih ve E:2018/

2611, K:2018/6380 sayılı kararı dosyaya sunulmuştur. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5.  İdari

Dava   Dairesine   dönen   dosyada    Mahkeme   Danıştay’ın   bozma   kararına  uyarak,   istinaf

başvurumuzu  kabul   etmiş,   imar   planının  geçerli  olduğuna   karar   vermiştir.  Ancak   bazı

plan    notlarını   iptal   etmiştir.  Davayı   taraflar   temyiz   etmişlerdir.  Danıştay  6.  Dairesinin

kararı beklenmektedir.

13. sıradaki dava Ankara Valiliği İl Milli Eğitim  Müdürlüğü tarafından 1/5000 ve 1/1000 ölçekli

imar planlarının  iptali   istemi  ile  açılmıştır. Kooperatifimiz bu davaya müdahil olarak katılmak

istemiş  ve  bu  talebi  kabul  edilmiştir. Davada  19.02.2018  tarihinde  keşif yapılmış ve  Bilirkişi

raporunu vermiştir. Mahkeme 1/5000  ölçekli NİP  yönünden karar verilmesine gerek olmadığına,

1/1000’lik pl. hakkında Yürütmenin durdurulmasına” karar vermiştir. Mahkemenin “Yürütmenin

Durdurulması”  istemi hakkında karar verilmesine yer olmadığına” dair kararına karşı, davacı taraf

(Ankara Valiliği  İl  M.E.Müd.) “Yürütmenin  Durdurulması”  kararına  karşı  da  davalı  tarafça

(ABB, Kooperatifimiz)   itiraz   edilmiştir. Ankara Bölge İdare  Mahkemesi  5. İdari Dava  Dairesi

“Yürütmenin  durdurulması  isteminin reddine” karar vermiştir. Ankara  Bölge İdare Mahkemesi 5.

İdari   Dava  Dairesine;  1/25000   ve  1/5000  ölçekli  NİP   ile   ilgili  iptal  kararının   bozulduğu

Danıştay  6. Dairesinin  02.07.2018  tarih  ve  E: 2018/2611,  K:2018/6380  sayılı  kararı   dosyaya

sunulmuştur.   Ankara    Bölge   İdare   Mahkemesi   5.   İdari   Dava    Dairesine   dönen  dosyada

Mahkeme  Danıştay’ın   bozma  kararına uyarak, istinaf  başvurumuzu kabul etmiş, imar   planının

geçerli   olduğuna   karar   vermiştir.  Ancak  bazı   plan  notlarını   iptal   etmiştir  Davayı taraflar

temyiz  etmişlerdir.  Danıştay  6.  Dairesinin kararı beklenmektedir.

14.  sıradaki dava Mimarlar   Odası   Ankara  Şubesi  tarafından   Çankaya  Belediye   Meclisinin

02.09.2016 tarih,  592 sayılı kararı  ile uygun  görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin

14.10.2016 tarih,  2054 sayılı kararı  ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali

istemiyle  açılan  davadır. Mahkeme dava dosyası ile Ankara 1. İdare Mahkemesinin bağlantısının

bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla 5. İdare mahkemesine gönderilmesine karar   vermiştir.

Davaya bakan  5. İdare  mahkemesi  davanın, bağlantılı  olduğuna  karar vererek  davaya 1.  İdare

Mahkemesinin bakmasına karar  vermiştir. 1. İdare  Mahkemesi  dosyayı E: 2017/848 kaydederek

müdahil olma talebimizi kabul  etmiştir. Mahkeme  28.02.2018  tarihinde   keşif  yapmış  Bilirkişi

raporunu  vermiştir. Bilirkişi   kurulu  raporuna  karşı   itirazlarımız  sunulmuş  ve   mahkemeden

Danıştay 6. Dairesi’nin 2018/2611 esasına kayıtlı olarak  temyiz  incelemesi  devam eden Ankara

Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesinin 06.12.2017 gün ve  E:2017/3065,  K:2017/2920

sayılı  dava  dosyası  sonucunun  “bekletici  sorun“ yapılmasına  karar  verilmesi  talep  edilmiştir.

Bilirkişi Kurulu  raporundan   sonra   mahkemece   07.06.2018   tarihinde  “dava  konusu  işlemin

iptaline” karar verilmiştir.  Mahkemece    verilen    karara    karşı  davalı  taraflarca  “Yürütmenin

Durdurulması“  istemli olarak İstinaf yoluna başvurulmuştur. Ankara  Bölge  İdare  Mahkemesi 5.

İd. Dava Dairesi 31.10.2018  tarihinde 2018/870 esas sayılı kararı ile “Yürütmenin durdurulması”

isteminin reddine karar vermiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. Dava Dairesi’nin 06.12.2017

tarih  ve  E:2017/3065,  K:2017/2920  sayılı  kararının  Esastan  bozulmasına  ilişkin  Danıştay  6.

Dairesi 02.07.2018 tarih ve E:2018/2611,  K:2018/6380   sayılı  kararı  dosyaya  sunulmuş olup,

Ankara    Bölge   İdare  Mahkemesi   5.  İdari   Dava    Dairesine    dönen   dosyada   Mahkeme

Danıştay’ın bozma kararına uyarak,  istinaf başvurumuzu kabul etmiş, imar   planının   geçerli

Olduğuna  karar  vermiştir.  Ancak bazı   plan   notlarını    iptal   etmiştir. Davayı taraflar   temyiz

etmişlerdir.  Danıştay  6.  Dairesinin kararı beklenmektedir.

15. sıradaki dava inşaatın mühürlenmesinin iptali istemi ile Ankara 5. İdare Mahkemesinde 2018/

631 Esas  sayılı  dosya  ile  açılmıştır. Kooperatifimiz  tarafından  Davalı İdare’nin “Mühürleme

Tutanağı ile yapı tatil zaptının kaldırılması isteminin reddine ilişkin 15.03.2018 tarih ve E.16366

sayılı ret  kararının  iptali   ile  yürütmenin  durdurulması  ve  duruşma  talepli” olarak  Çankaya

Belediye   Başkanlığı   aleyhine   açılan   davadır.  Mahkemece  bu  dava   ile  Ankara  11. İdare

Mahkemesi’nin 2017 / 759   esas   sayılı   dosyası  arasında  bağlantı   bulunup   bulunmadığının

saptanması amacıyla  Ankara  Bölge Adliye Mahkemesi’ne  gönderilmiş   ise de;  Ankara  Bölge

İdare  Mahkemesi  6. İdari  dava  dairesi  04.05.2018  tarih  E: 2018 / 563, K: 2018 / 626    sayılı

kararı  ile  davalar  arasında   bağlantı  bulunmadığına  karar  verilmiştir. Mahkeme  23.05.2018

tarihinde “Yürütmenin Durdurulması “ isteminin  reddine  karar verilmiştir. Ankara Bölge İdare

Mahkemesi 5. Dava  Dairesinin  06.12.2017 tarih ve  E:2017/3065, K: 2017/2920 sayılı kararının

Esastan   bozulmasına   ilişkin    Danıştay   6.  Dairesinin   02.07.2018   tarih   ve   E: 2018/2611,

K: 2018/6380  2018/6380  sayılı   kararı  dosyaya  sunulmuş  ancak  mahkeme  10.12.2018  tarih,

2018/631 esas ve 2018/2554 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Karara karşı istinaf

yoluna başvurulmuş  ise  de  Ankara  Bölge  İdare  Mahkemesi  6. İdari Dava Dairesi 30.04.2019

tarih, E:  2019/496 ve K: 2019/888 sayılı kararı ile başvurumuzu reddetmiştir.

16. Sıradaki dosya Kooperatifimiz;  bazı ortaklarımızın 18  Haziran 2017 tarihinde  yapılan 2016

yılı Olağan Genel Kurulunda Gündeme,  Yönetim  ve  Denetim Kurulu  seçiminin eklenmesi için

vermiş  oldukları  önergede  tespit  edilen;  çift imzalar,   ortak  olmayan  kişiler  tarafından atılan

imzalar, başkasının yerine atılan imzalar gibi yapılan usulsüzlüklerin, TCK. 207. Maddesine göre

sahtecilik suçunu   oluşturacağı   düşüncesiyle   Yönetim   Kurulu   tarafından  suç   duyurusunda

bulunmuştur. Yapılan soruşturma sonucunda  soruşturmayı  yapan   savcı  tarafından  18.09.2019

tarihinde kovuşturmaya yer  olmadığına karar verilmiştir. Ancak yaptığımız itiraz sonucu Ankara

6. Sulh Hukuk Hakimliği 01.11.2019 tarih ve  2019/7729  D. İş  nolu kararı ile kovuşturmaya yer

olmadığına dair verilen savcılık kararını kaldırmıştır. Savcılık Soruşturma dosyasını bilirkişiye

havale   etmiştir.  Bilirkişinin   07.04.2021   tarihli  raporu   dosyaya  girmiş,  savcının   kararı

beklenmektedir.

17. Sıradaki dava konusunda çalışma raporunun 5. Maddesinde bilgi verilmiştir.

18. Sıradaki dava konusunda çalışma raporunun 5. Maddesinde bilgi verilmiştir.

19. Sıradaki dava konusunda çalışma raporunun 5. Maddesinde bilgi verilmiştir.

20. Sıradaki dava konusunda çalışma raporunun 5. Maddesinde bilgi verilmiştir.

21. Sıradaki dava ödenmeyen aidat için tahakkuk ettirilen faizin iptal edilmesini isteyen bir

ortağımız tarafından açılmıştır.

22.  Sıradaki dava Mülkiyetimizde olan arsaların m2  birim değer tespitine ilişkin 06.07.2021

tarih ve 123538 sayılı Takdir Komisyon kararının iptali istemiyle kooperatifimiz tarafından

Ankara 3. Vergi Mahkemesinde 2021/1237 Esas nolu dosya ile açılmıştır. Davada savunmalar

tamamlanmış, 14.01.2022 tarihinde mahallinde keşif yapılmıştır. Dosyanın bilirkişiden gelmesi

beklenmektedir.

3) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları:

2021 yılı içinde kooperatif hakkında herhangi bir suç duyurusunda bulunan olmamıştır.

Bu rapor, kooperatifin 2021 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

YÖNETİM KURULU

Özer AKYILDIZ

Başkan

Mümin Gökhan GÜLCAN        Elife KAYA ARTANTAŞ      Ahmet KOÇ

Sayman                                      Sekreter                           2.Başkan

Enser DOĞRU                           Saniye SEZER  	   	     	      Ünal ŞİMŞEK

Üye                                               Üye                                  		  Üye