S.S. AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2011 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

# A. GENEL BİLGİLER

a) Kooperatifin Adı               : S.S. AKÇALI ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİ

b) Kuruluş Tarihi	           : 17.05.1991

c) Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 11.06.1991

d) Ticaret Sicili No	           :  82801

e) Adresi               	           : Meşrutiyet Caddesi No: 32/9 Kızılay/ANKARA

f) Telefon No        	           : 0 (312) 425 22 54 – 0 (312) 425 40 39

g) Faks No              	           : 0 (312) 425 40 69

h) İnternet Adresi   	           : www.akcali.org

ı) e-posta           	           : bilgiakcali@gmail.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) Yönetim Kurulu Üyeleri 	            Görev Dönemi	   Yıllık Ödemeler Toplamı

Özer AKYILDIZ			       2011		            9.300,00 TL

Ahmet KOÇ				       2011		            7.800,00 TL

Mümin Gökhan GÜLCAN		       2011		            6.675,00 TL

Enser DOĞRU				       2011		            6.675,00 TL

Suna GÜRSOY			       2011                                5.100,00 TL

Tevfik TERZİ		                              2011                                5.100,00 TL

Orhan ELMALIPINAR		       2011		           4.500,00 TL

Mustafa CEYLAN                                     2011                                   600,00 TL

2) Denetim Kurulu Üyeleri 		Görev Dönemi	   Yıllık Ödemeler Toplamı

Mustafa Tümer ATEŞ	      2011		            1.875,00 TL

Mehmet GÜMÜŞ	      2011			1.875,00 TL

Bülent ALTUNKAYA                         	      2011                               1.875,00 TL

Hasan KÜÇÜK	      2011		               675,00 TL

Güler HANCI	      2011		               675,00 TL

Kubilay ÇUKUR			       2011			  675,00 TL

3) Personelin Adı Soyadı	  Görev Dönemi    Unvanı          Yıllık Ödeme Top.   SGK pirm.

Aysel UÇAK		         2011	     Büro Elemanı	18.090,07 TL	    9.547,25 TL

Gonca ÇAKAR	         2011            Büro Elemanı	15.360,00 TL      8.067,57 TL

Derya BAZ		         2011	     Büro Elemanı	16.655,02 TL      7.864,23 TL

4) Muhasebecinin:

Adı Soyadı                                 Görev Dönemi                                    Yapılan Ödemeler

Nurullah DENİZ 		         2011				        10.200,00 TL

5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:

Değerli Ortaklar, Yönetim Kurulumuz bazı ortaklarımızda yapılaşma konusunda oluşan tereddütleri giderebilmek, kooperatifimizin nasıl yapılaşması gerektiğini araştırmak, yapılaşma yöntemlerini tartışmak ve Yönetim Kuruluna yardımcı olmak için, 19. Olağan Genel Kurulda çoğunluğunu teknik elemanların oluşturduğu 17 kişilik Yapılaşma Komisyonu kurulmasını önermiş ve bu öneri genel kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.  Komisyon yapılaşma konusunda; proje finansmanı, alt kooperatiflere bölünme, gelir paylaşım modeli, arsa dağıtımı ve düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılarak konut sahibi olma gibi birçok yöntemi derinlemesine araştırmış ve tartışmıştır. Tartışmalara konunun uzmanları da davet edilerek bilgi alınmıştır. Yapılaşma Komisyonu; alt kooperatiflere bölünme, arsa dağıtımı ve proje finansmanı yoluyla konut sahibi olunması yöntemlerinin özellikle üzerinde durmuştur. Bu konularda uzmanlar dinlendikten sonra Yapılaşma Komisyonunda kooperatiflere bölünme ve arsa dağıtımının mümkün olamayacağı kanaati oluşmuştur. Ayrıca kooperatif ortaklarımız maddi yönden analiz edildiğinde 3381 ortağımızın % 80’den fazlasının dar gelirli olduğu ve klasik kooperatiflerin yaptığı gibi aidat toplayarak konut yapmanın mümkün olamayacağı görülecektir.  Yönetim Kurulumuz bu durumu yıllar önce tespit ederek çalışmalarını bölgede ortalama 0.70 olan konut yoğunluğunun arttırılarak düzenleme şeklinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıp müteahhit firmaya verilmesi yönünde yoğunlaştırmıştır. Yıllardır süren bu çalışmalar zaman zaman kesintiye uğramış olsa da 23 Haziran 2010 tarihinde “Belediye Yasasının” 73. maddesinde yapılan değişiklik ile Büyükşehir Belediyelerine kentsel dönüşüm ve gelişim alanları oluşturma ve yoğunluk artışı yapma yetkisi verilmesi sonucunda hayata geçirebilecek konuma gelinmiştir.

08 Ağustos 2011 tarihinde yaptığımız 3. Olağanüstü Genel Kurulda Yapılaşma Komisyonunun kabul etmesi şartıyla Yönetim Kurulumuza: Yapılaşma Komisyonunun hazırlayacağı teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip, her ortağımıza bir konut ve aynı alanda ortaklarımızın kullanacağı alışveriş merkezi ile spor merkezinin yapılmasını içeren “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” yapma yetkisi verilmiştir. Verilen yetki çerçevesinde Yönetim Kurulumuz ve Yapılaşma Komisyonu, yüklenici firma ile müzakere edilecek idari sözleşme ile teknik şartnameyi hazırlamıştır. İdari sözleşme ve teknik şartname hazırlanırken çok sayıda avukat, hâkim, teknik eleman, mali müşavir gibi uzmanlardan yardım alınmıştır. Yönetim Kurulumuz ve Yapılaşma Komisyonu bu gelişme üzerine kooperatifimize müracaat eden çok sayıda firma arasında yaptığı değerlendirme sonucunda yüklenici firmayı seçmiştir. Yüklenici firma ile 6 ay süren görüşmeler sonunda idari sözleşme ve teknik şartnamede mutabakat sağlanması üzerine, 27 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağanüstü Genel Kurul gündemine alınmış ve aynen kabul edilmiştir.

Değerli Ortaklar, Genel Kurulumuzda büyük çoğunlukla kabul edilen İdari Sözleşme ve Teknik Şartnamenin iptali için 16 ortağımız çeşitli gerekçeler öne sürerek 17. Ticaret Mahkemesinde dava açmışlar ve İhtiyati Tedbir Kararı alınmasını istemişlerdir. Bu dava nedeniyle 27 Şubat 2011 tarihinde kabul edilen sözleşmenin noterde imzalanması ancak Temmuz ayında yapılabilmiştir. Yapılan yargılamada mahkeme; Hukukçu, İnşaat Mühendisi ve Muhasebe-Finansman Öğretim Üyesinden oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti atayarak görüş istemiştir. Bilirkişi 20 Şubat 2012 tarihinde mahkemeye sunduğu raporda: Sözleşmenin; yasalara, kooperatif anasözleşmesine ve iyiniyet kurallarına uygun olduğuna, davacıların iddia ettiği gibi Yönetim Kurulunun yüklenici ile genel kuruldan gizleyerek başka anlaşmalar yapıldığına dair somut bilgi ve belge olmadığına karar vermiştir. Genel kurul tarihi ile bilirkişi raporunun mahkemeye sunulduğu tarih arasında bir yıl vardır. Bu sürede yüklenici firmada işe başlama konusunda tereddüt oluşmuştur. Ancak Yönetim Kurulumuzun çabaları, Mahkemenin İhtiyati Tedbir Kararı vermemesi ve Bilirkişi Raporunun olumlu olması bu tereddütleri bir miktar dağıtsa da kaybedilen sürenin telafisi maalesef mümkün olamamıştır. 28.02.2012 tarihinde yapılan duruşmada Mahkeme; davacılardan 6 kişi ile davaya müdahale talebinde bulunarak harç yatıran 38 kişi yönünden “05.10.2011 tarihinde yapılan duruşmaya katılmadıkları ve müdahale taleplerini yenilemedikleri” için davanın işlemden kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 08.05.2012 günü saat 11.35’ e ertelemiştir.  Dava açan ve müdahale talebinde bulunan toplam 44 kişinin davasının işlemden kaldırılması üzerine davacı sayısı 10’a düşmüştür. Davacılar Avukatları aracılığı ile verdikleri dilekçede bilirkişi raporunu kabul etmemişler ve mahkemeden yeni bilirkişi oluşturulmasını talep etmişlerdir.

Değerli Ortaklar, Mahkeme tarafından yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin iptali yönünde açılan davadan dolayı, ihtiyati tedbir kararı gibi herhangi bir kısıtlayıcı karar verilmediği için Yönetim Kurulumuz 1 Temmuz 2011 tarihinde sözleşmeyi imzalamış ve hemen sözleşmede öngörülen imar değişikliklerinin yapılmasına başlanmıştır. Kooperatifimiz tarafından yapılan başvuru üzerine arsalarımız, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2467 sayılı kararı ile Özel Proje Bölgesi olarak belirlenmiş ve 1/25000 ölçekli “master plan” niteliğindeki 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planına işlenmiştir. Askı süresi içinde yapılan itirazların Belediye Meclisinde reddedilmesi üzerine plan kesinleşmiştir. İkinci aşamada yapılması gereken 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği çalışmaları son aşamasına gelmiş, Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayında yapılacak toplantısına yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Yine başvurumuz üzerine kooperatifimize ait parseller Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 2468 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmiştir. Bu kararda askı süresi içinde yapılan itirazların belediye meclisinde reddedilmesi üzerine kesinleşmiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan 2467 ve 2468 sayılı kararların iptali için Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile Çankaya Belediyesi tarafından dava açılmıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından aynı gerekçe ile Su Kent ve Aydın Beytepe Konut Yapı Kooperatifi başta olmak üzere başka kooperatif arsaları için alınan kararların iptali istemiyle de aynı kurumlar ve köylüler tarafından bir kaç dava açılmıştır. Bu davaların tamamı aynı bölgenin plan tadilatı ve kentsel dönüşümü için alınmış olması nedeniyle davacılar tarafından bir mahkemede birleştirilerek karara bağlanması talep edilmiştir. İlgili mahkemeler bu talebin karara bağlanması için dosyaları Bölge İdare Mahkemesine göndermişlerdir. Ortaklarımızın daire sahibi olabilmesinin ön koşulu yoğunluk artışından geçtiği için kooperatifimiz bu davalara müdahil olarak katılarak yakından takip edecektir. Ayrıca Yönetim Kurulumuz sözleşme gereği yapılacak her işi yakinen takip etmek ve yapılabilecek olası hatalara anında müdahale etmek için ihale yöntemi ile AGM Mühendislik Ltd. Şti. ile kontrollük sözleşmesi yapmıştır.

Yukarıda bilgi verilen davalar dışında, yüklenici firma ile yapılan sözleşmeyi iptal ettirmek için dava açan ortaklarımız; Yönetim Kurulu Başkanımız Özer AKYILDIZ ile 2. Başkanımız Ahmet KOÇ hakkında 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde ayrı ayrı 15.000’er liralık maddi, 15.000’er liralık manevi tazminat davası açmışlardır. Aynı kişiler bununla da yetinmeyip sizlere gönderdiğimiz bir bültende kendilerine hakaret ettiğimizi ileri sürerek ve görevimizi kötüye kullandığımızı iddia ederek Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardır. Cumhuriyet Savcısı görevi kötüye kullanma iddiasından dolayı yapılan suç duyurusunda “kovuşturmaya gerek olmadığına” karar vermiş ancak, hakaret suçlaması için 3. Sulh Ceza Mahkemesinde dava açmıştır.

Sözleşmenin iptali ve plan değişikliklerine karşı açılan davalar; hisse değerlerimizin düşmesine neden olarak, ortaklarımızı maddi kayba uğratmakta ve telafisi mümkün olmayan zarara yol açmaktadır. Elbette ki dava açma hukuki bir haktır, ancak bu işlemi yapanlar bu işin vicdani sorumluluğunu da unutmamalıdırlar. Bu arkadaşların yapılaşma konusunda bugüne kadar kooperatiflere bölünüp, aidat ödeyerek konut sahibi olmanın dışında hiçbir önerileri olmamıştır.

Değerli Ortaklar, Yönetim Kurulumuz yüklenici firma ile sözleşmenin kabulünden sonra ilk iş olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK ile olumlu bir görüşme yapmıştır. Daha sonra İmar planlarında yapılan değişiklere destek olmaları ve dava açmamaları için Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Sayın Fazıl GÜLEKEN, Çankaya Belediye Başkanı Sayın Bülent TANIK ile yüz yüze görüşmüş, Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Başkanı ile de telefonla görüşerek desteklerini istemiş ancak olumlu sonuç alamamıştır. Yapılan onca suçlamaya ve engellemeye rağmen oldukça uzun bir süreçten sonra yapılaşma aşamasına geldik. Geçen sürede; aleyhimize açılan, tarafımızdan açılan, tapu tescil davası gibi hukuki sorunları, arsa tapularının kooperatifimize geçmesi aşamasında karşılaşılan sorunları, uzun süren imar çalışmaları ve bu aşamada çıkan sorunların çözümü gibi zorlukları aştık. Bu süreçte bazı arkadaşlarımız çeşitli nedenlerle hisselerini devrettiler. Devir işlemi mutlaka bir zorunluluktan kaynaklanmıştır. Bizim önerimiz, ortaklarımızın hisselerini değerinin altında devretmemeleri ve bu konuda Yönetim Kurulundan bilgi almalarıdır. Yüklenici firma ile yapılan ve sizler tarafından onaylanan sözleşmenin uygulanmasının her aşamasında hisse değerleri daha da canlanacak ve yapılacak her işlemde yükselecektir. Bu yüzden hisselerinizi elden çıkartmakta acele etmemenizi öneriyoruz. Sabır gösteren ortaklarımızın kazançlı çıkacağının bilinmesini isteriz.  Hiç kuşkunuz olmasın ki, Yönetim Kurulumuz sizden aldığı destek ve güçle konutlarımızın sözleşmenin öngördüğü sürede ve kalitede yapılması için gereken titizliği gösterecektir.

6) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleşmeler:

Gelirler			      Öngörülen		   Gerçekleşen   	           %     Aidat Geliri		               5.409.600,00 TL		5.174.206,49 TL	           95,60

Faiz Geliri		      100.000,00 TL		   224.811,39 TL	         224,80

Bağışlar 		                    10.000,00 TL		     18.800,00 TL	         188

Gecikme Fark Geliri                       1,00 TL                      45.401,55 TL                 100

Diğer Gelirler		                  1,00 TL	                129.501,47 TL	         100

Giderler	     	    Öngörülen	       		 Gerçekleşen 	      	           %

Cari Yıl Giderleri	    2.765.813,91 TL                 3.339.757,01 TL	         120,80

(Gerçekleşen gider amortisman düşülerek yazılmıştır.)

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

1) Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi:

Bilanço ve gelir gider farkı hesabı ayrıntılı olarak rapor içinde açıklamış ve bu rapora ek

olarak ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

2) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları:

Toplam gelir (kaynaklar ve borçlar dâhil)	           : 7.813.669,42 TL

Toplam gider (harcama ve ödenen borçlar dâhil) : 3.377.204,78 TL

Kalan para (kaynaklar)			           : 4.436.464,64 TL

3) Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir:

a) Arsa ve Proje ödemeleri: ----

b) İnşaat giderleri	  : ----

c) Vergi ve harç giderleri  : ----

d) Sigorta giderleri    	  : ----

e) Genel giderler                 : 3.339.757,01 TL (2011 Yılı Genel Giderler -Amortisman Gideri)

f) Diğer giderler                  :      37.447,77 TL (2010 Yılın.Devre. Öde.Borçlar  ve Demb.Al.)

Toplam                            : 3.377.204,78 TL

4) Banka kredisi kullanılmamıştır.

5) Kooperatifin Borçları:

a) Belediye	         : ----

b) Vergi Dairesi        : 66.587,64 TL ( 10-12/ 2011 Muhtasar, Ocak-2012’ de ödenmiştir.)

c) SGK	         :    2.200,61 TL ( 12/2011 SSK Primi, Ocak–2012’ de ödenmiştir.)

d) Piyasa	         : ----

e) Yüklenici	         : ----

f) Personel	         : ----

g) Diğer Borçlar       :    9.025,83 TL (Sehven hesaba yatırılan)

6) Demirbaş ve diğer araçlar:

2011 yılında aşağıda dökümü yapılan demirbaşlar alınmıştır.

- BOSCH Bulaşık makinesi    					800,00 TL

- 2 Adet Sürgülü 2 Adet Kapaklı 3 Adet Dosya Dolabı       5.900,00 TL

- 1 Adet Asus Bilgisayar ve Malzemeleri 		            775,00 TL

- 1 Adet Asus LAPTOP			                     1.600,00 TL

- 1 Adet Toshiba NOTEBOOK			         1.877,98 TL

- 1 Adet E 5830 WINN			                                    240,00 TL

- 1 Adet UPS 10 KWA Güç Kaynağı			         4.295,20 TL

- 5 Adet Seul Sandalye      		                                    414,50 TL

- AR-NE Bilgisayar Programı 		                                 3.738,00 TL

7) Tutulan Defterler:

Noter Tasdiki Tarih ve           Noter Tasdiki Tarih ve

Defterin Türü	                        Sayısı Noter Adı (açılış)          Sayısı Noter Adı (kapanış)

Yevmiye Defteri		10.12.2010/19300 20. Noter	   31.01.2012/01784 20. Noter

Envanter ve Bilanço Def.        31.01.2011/0225820. Noter	   31.01.2012/01873 20. Noter

Defter-i Kebir  	            10.12.2010/19299 20. Noter

Yönetim Kurulu Karar Def.    07.01.2004/00630 13. Noter

Yönetim Kurulu Karar Def.    13.12.2011/22892 54. Noter

Genel Kurul Karar Defteri	18.09.2003/19978 20. Noter

Giden Evrak Defteri               02.01.2009/00054 20. Noter

Gelen Evrak Defteri	            03.08.2011/13874 20. Noter

Üye Kayıt Defteri                   19.07.2011/13175 20. Noter

D) ORTAKLIK İŞLEMLERİ

1) Mevcut Ortak Sayısı                                                        : 3381

a) Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı                 : ---

b) Genel kurulca belirlenen ortak sayısı                        : 3381

c) Ortaklar anasözleşmede belirtilen şartları taşıyor.

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden yıllık aidat miktarı:      1.600,00 TL

(Ocak, Şubat 2011/ayları 50,00 TL Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos,

Eylül, Ekim, Kasım, Aralık/ 2011 ayları 150,00 TL)

a) Ortaklardan yapılan tahsilat                                                   : 5.174.206,49 TL

b) Ortakların aidat borcu                                                             :    294.762,48 TL

3) Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı: Aylık % 3

a) Gecikme faizi tahakkuk miktarı                : 68.676,77 TL (Geçmiş Dönemler Faiz

Tahakkuku dâhil)

b) Gecikme cezası tahsilat miktarı                 : 45.401,55 TL

4) Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri:

01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında 215 ortağımız çeşitli nedenlerle hissesini

devretmek zorunda kalmıştır.

5) Çıkarılan ortak sayısı: 2011 yılında ortaklıktan çıkarılan olmamıştır.

E) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

1-Gayrimenkul alımı ile ilgili Genel Kurul kararı: 15.11.1993 – 14

2-Gayrimenkul alım tutarı  : -----

3-Gayrimenkul satım tutarı: 126.060,00 TL (29004/1 nolu spor parselinin satışı)

4-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya

şerh koydurulacak bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar:

8 Ağustos 2010 tarihinde   yapılan   3. Olağanüstü   Genel   Kurulda   Yönetim     Kuruluna

verilen   yetkiye   dayanarak   ATM İnşaat A.Ş. ile yapılan “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı

Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”   27 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4. Olağanüstü Genel Kurulda

kabul edilmiş   ve   1   Temmuz   2011   tarihinde imzalanmıştır. Tapuya şerh koyma işlemi

bazı   ortaklarımız    tarafından   17.   Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan sözleşmeyi iptal

davasından sonra yapılacaktır.

5- İnşaat Yapım Yöntemi			             :Teknik Şartnameye dayalı Düzenleme

Şeklinde   Arsa   Payı  Karşılığı İnşaat

Sözleşmesi

a) Konut/işyeri Sayısı	      : 3381 konut, toplam 25000 m2 alanlı

sosyal tesis (alışveriş-spor)

b) Yapım yöntemine ilişkin genel kurul kararları: 27.02.2011 tarihinde yapılan 4.

Olağanüstü Genel Kurul

6)  Yapılan İhaleler: ATM İnşaat   A.Ş.   ile   imzalanan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

gereğince  yapılan  işlerin  kontrolünü  yapmak  için yapılan ihalede en uygun teklifi veren

AGM Mühendislik Ltd. Şti. ile kontrollük sözleşmesi yapılmıştır.

7)  Arsa veya arazinin imar durumu   : İmar tamamlanmıştır.

a) Projeler hakkında bilgi  	          : -----

b) İnşaat ruhsatı tarih ve numarası: -----

c) Altyapı durumu	          : Altyapı yapılmamıştır.

d) Çevre düzenleme çalışmaları      : ------

8) Hakedişlerin durumu: AGM Mühendislik Limited Şirketine yaptığı kontrollük

hizmetleri nedeniyle 2011 yılı içinde toplam 117.099,66 TL hakediş ödenmiştir.

9) Yılsonu itibariyle inşaat seviyesi: İnşaat yapılmamıştır.

a) Tahmini bitiş tarihi	        : ------

b) Tahmini maliyeti	                   : -----

10) Konutların veya İşyerlerinin:

a) Kesin maliyeti	       : ------

b) Şerefiye tespiti	       : ------

c) Kur’a çekim tarihi	       : ------

d) Yapı kullanma izin belgesi tarih ve numarası: ------

e) Tapu dağıtım tarihi	       : ------

f) Tasfiye başlangıç tarihi	       : ------

F) HUKUKİ FAALİYETLER:

1) Genel kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar: 27 Şubat 2011 tarihinde yapılan 4.

Olağanüstü Genel Kurulda “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı   İnşaat Sözleşmesi”nin

görüşüldüğü  gündemin   5. maddesinin  iptali  istemiyle  17. Asliye  Ticaret  Mahkemesinde

2011/280 Esas sayılı dosya ile dava açılmıştır.

2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları:

Davacı/Davalı 	                              Davanın Konusu       Mahkemesi    Dosya No

1- Mehmet KAHRAMAN - Kooperatif      Ortaklık tespiti         Asliye 6.Tic.     E.1997/754

2- Ali YÜKSEL – Kooperatif                     Ortaklık tespiti         Asliye 7.Tic.     E.1997/228

3- Nejat ÇELİKEL – Kooperatif                Ortaklık tespiti         Asliye 7.Tic.      E.2002/549

4- Kooperatif – İdris ÖNKAL                    Alacak davası           5.Sulh Hukuk    E.2004/758

5- Kooperatif – A.Rıza BAŞTÜZEL         Alacak davası           28.Asl.Hukuk    E.2004/130

6- Fazıl ALPASLAN – Kooperatif            582 P. Sınır düzeltil.  2.Asl.Hukuk     E.2005/218

7- Ali BAŞTÜZEL ve Ark.- Kooperatif    575 P. Sınır düzeltil. 18.Asl.Hukuk    E.2005/247

8- A.F.TEBER ve Ark.- Çankaya Kad.     547 P. Sınır düzeltil.  1.Asl. Hukuk    E.2003/741

9- Ali BAŞTÜZEL ve Ark.Çankaya.kad.  605 P. Sınır düzeltil.  12 Asl.Hukuk   E.2008/402

10- Kooperatif – Mahmut ASLAN              582 P. Şufa davası     14.Asl.Hukuk   E.2008/54

11- Kooperatif – Mehmet SELVİ                582 P. Şufa davası       5.Asl.Hukuk   E.2008/47

12- Kooperatif – Murat ALTUNTAŞ          582 P. Şufa davası       7.Asl.Hukuk   E.2008/47

13- A.BAŞTÜZEL ve Ark.- Çankaya.Kad.5452 P.Sınır dülzelil.    6.Sulh Hukuk E.2008/2149

14- Zafer KOÇ ve Ark.–Koop.Çanka.Kad. 611 P. Sınır düzeltil.  10.Sulh Hukuk  E.2008/221

15- Eray Yıldız.K.Y.K.– Çankaya.Kad.      590 P. Sınır düzeltil.    1.Sulh Hukuk  E.2008/229

16- Sabit ÇİTLER – Çankaya. Kadastro       72 P. Sınır düzeltil.    9.Sulh Hukuk  E.2007/1693

1	7- Eray Yıdız K.Y.K.- Çankaya Kadasro  602-9 P.Sınır düzeltil. 2.Sulh Hukuk  E.2007/1747

18- Kooperatif – Ankara B.Belediyesi         665 P.Sebepsiz zengi. 7.Asl. Hukuk   E.2007/45

19- Şaziye ALPASLAN ve ark. – Koop.     592 P.Sebepsiz zengi.12.Asl. Hukuk  E.2006/373

20- Arzı TOPSAKAL ve ark.–Kooperatif   582 P.Sebepsiz zengi.  3.Asl. Hukuk  E.2006/385

21- Azize TOPGÜL ve ark. – Kooperatif    582 P.Sebepsiz zengi. 17.Asl.Hukuk  E.2006/224

22- Kooperatif – Ankara B. Belediyesi        575 P.Sebepsiz zengi.12. Asl.Hukuk  E.2007/51

23- Ömer ALP ve Ark.- Hazine,Ank.B.Bel.547 P. Tescil Davası  14. Asl Hukuk  E.2007/308

24- Kooperatif – Ankara B. Belediyesi        Tapu devri                  19. Asl.Hukuk E.1995/904

25- Su Kent K.Y.K.–Ank. B.Bel. Çan Bel.  İmar planların iptali     7. İdare Mah. E. 2009/258

26- Sümer Sarılı, Ort.- Ank.B.Bel.Çan Bel. İmar planların iptali     4. İdare Mah. E. 2009/455

27- Baştüzel ailesi – Çankaya Belediyesi     Dağıtım cetv. İptali      5. İdare Mah. E. 2010/194

28- Kooperatif – Çankaya Belde İmar A.Ş. Aplikasyon Alacağı    18. Asl.Hukuk E. 2009/407

29- Kooperatif – Ank.B.Bel.- Çeş.Şahıslar  575 P.Sebepsiz zengi. 18. Asl.Hukuk E. 2009/406

30- S.S Beyt.K.Y.KBirliği .- Çank. Bel.      İmar harcı alacağı        24.Asl.Hukuk E.2009/400

31- Beytepe Mah.Muh – Çankaya Bel.        Emlak vergisine itiraz   2.Vergi Mah. E.2009/1705

32- Halil Kandemir - Ank.B.Bel. Çan.Bel.   İmar Planların İptali   13. İdare Mah  E. 2010/867

33- Genç Ank. K.Y.K.- kooperatif               İzale-i Şüyu davası        4. Sulh Huk.  E. 2010/2940

34- Kooperatif – Bazı ortaklar                      Sözl. İptal davası        27. Asl.Tic. M. E.2011/280

35- Bazı Ortaklar – Koop.Baş.ve 2.Başk.    Tazminat Davası         18. Asl.Huk.M. E.2011/265

36- Bazı Ortaklar – Koop.Baş.ve 2.Başk.    Hakaret Davası             3. Sulh Cez.M.E.2012/107

37- Bey.Köylüleri. – A.B.Bel.ve Çank.Bel.Plan İptali                    5. İd. Mah.      E.2010/2600

38- Ankara Şehir Pl.Od. – A.B.Belediyesi  1/25000’lik Plan. İp.  12. İd. Mah.     E.2011/2886

39- Ankara Şehir Pl.Od. – A.B.Belediyesi  KDGPA kararı. İp.      9. İd. Mah.     E. 2011/2695

40- Çankaya Bel. – A.B. Belediyesi            1/25000’lik plan İp.    17. İd. Mah.    E. 2011/4031

41- Çankaya Bel. – A. B. Belediyesi           KGDPA kararı İp.      14. İd. Mah.     E. 2011/2655

42- Çankaya Bel. – A. B. Belediyesi            Dava Birl. (41- 42)    17. İd. Mah      E. 2012/238

43- Su kent  ve S. Sarılı-A.B.B. ve Çan.B.  Dava Birl. (25-26)       7.İd. Mah.      E. 2012/80

44- Beytepe Köyl. – A.B.B. ve Çank.Bel.   1/25000’lik plan ip.     4.İd. Mah.      E. 2012/390

Yukarıda  yazılan davaların bir kısmı doğrudan kooperatifimizi ilgilendirmese de arsalarımızın

bulunduğu bölgedeki planlamanın   tek  etap  olarak  yapılması  nedeniyle  hatalı kadastronun

düzeltilmesi için yapılan çalışmalara ve  81205 nolu Parselasyon  Planına karşı açılan davalar

olduğundan  kooperatifimiz  ve  bağlı olduğumuz Beytepe Konut  Yapı  Kooperatifleri Birliği

tarafından  müdahil  olunarak    takip   edilmektedir. Gerek  doğrudan   kooperatifimizin  taraf

olduğu,     gerekse     bölgesel      açıdan      kooperatifimizi      ilgilendiren      bütün    davalar

Yönetim   Kurulumuzca yakından  takip  edilerek,  gerekli hassasiyet gösterilmiş ve davaların

biran önce  bitirilmesi konusunda her türlü hukuki destek sağlanmıştır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci sırada kayıtlı olan davalar kooperatifimiz lehine  sonuçlanmış ve kararlar

kesinleşmiştir.

8. sıradaki  dava 547 nolu parselin sınırlarının Çankaya Kadastro Müdürlüğü tarafından resen

düzeltilmesine karşı açılan dava olup, Çankaya  Kadastro  Müdürlüğü lehine  sonuçlanmış ve

Yargıtay’ca onaylanarak kesinleşmiştir.

9. sıradaki  dava 605 nolu parsele ilişkin sınır düzeltme davası olup davacılar tarafından takip

edilmediği için işlemden kaldırılmıştır.

10, 11, 12 nci sıradaki  davalar: 582  parselden  kooperatifimizi haberdar  etmeden  hisse satın

alan kişilere karşı açılan şufa davaları olup, sorun uzlaşma ile çözülmüştür.

13, 14, 15, 16, 17 nci  sıradaki  davalar: 1952 yılında yapılan   kadastronun imar  çalışmasında

tespit  edilen    hatalarının,   Çankaya  Kadastro   Müdürlüğünce  resen   düzeltilmesine  karşı

(Kadastro  Kanununun 41. maddesine göre Çankaya Kadastro  Müdürlüğü tarafından yapılan

tersimat   düzeltmeleri)   açılan   davalardır. Bu   davalardan    13. sıradaki   dava 15. sıradaki

dava  ile   birleştirilmiş   ve  yapılan  yargılama  sonucu  lehimize  sonuçlanan  dava davacılar

tarafından temyiz edilmiştir.

14.  sıradaki dava   kooperatifimiz   lehine sonuçlanmıştır. Davacılar tarafından temyiz edilen

karar   Yargıtay  14. Hukuk  Dairesi   tarafından   onaylanmıştır. 17. sıradaki  dava,  davacılar

tarafından  takip  edilmediği için işlemden  kaldırılmıştır. Ancak bu dava,davacılar tarafından

yenilenerek   tekrar  açılmıştır.  Dava  bilirkişi  raporları ve dosyanın  tamamlanması  üzerine

yapılan inceleme sonucunda  reddedilmiş karar lehimize çıkmıştır.

18, 19,  20,  21, 22  nci   sıradaki   davalar   ise    sınır   düzeltmeleri  sonucunda  oluşan  yeni

sınırlardan    dolayı   tarafların    açtıkları   alacak   davalarıdır.  Bu   davalardan  18.  sıradaki

dava kooperatifimiz  tarafından  Ankara  Büyükşehir  Belediyesine karşı açılmış ve mahkeme

sebepsiz  zenginleşmenin  olduğuna  hükmederek  lehimize  karar  vermiştir.  Dava adı geçen

Belediye  tarafından   temyiz   edilmiştir.  19.  sıradaki   dava   Beytepe  Köylüleri  tarafından

kooperatifimize karşı açılmıştır. Dava  kooperatifimiz  lehine  sonuçlanmış ancak davacıların

temyiz  istemi  üzerine   Yargıtay   tarafından   sebepsiz   zenginleşme   olduğu   gerekçesiyle

bozulmuştur.   Yargılama   sürmektedir.   20. sıradaki    dava    lehimize   sonuçlanmış  ancak

Yargıtay   tarafından   bozulmuştur.  Bozma   kararı   sonucu   2009/415  Esas sayılı dosya ile

yeniden görülen davada    mahkeme   Yargıtay   kararına    uyarak   sebepsiz   zenginleşmeyi

kabul  etmiş  ve  kooperatifimiz     aleyhine      karar     vermiştir.  Karar   tarafımızdan  tekrar

temyiz   edilmesine     rağmen    Yargıtay     kararı  onaylamış  ve  kooperatifimizin   sebepsiz

zenginleşmeden    dolayı     bedel     ödemesine     karar    vermiştir.  21.   sıradaki    dava   ise

aleyhimize  sonuçlanmıştır.

Kooperatifimiz   tarafından  temyiz  edilen bu  davada  Yargıtay  3. Hukuk  Dairesi   sebepsiz

zenginleşme   iddiasını    haklı  bulmuş,  ancak  bedelin   edinim  tarihindeki rayiç   üzerinden

hesaplanması   gerektiğini    belirterek davayı bozmuştur.  Dava  yerel mahkemede  2009/932

Esas   no  üzerinden   görülmüş  ve  mahkeme  sebepsiz  zenginleştiğimize hükmederek bedel

ödememize    karar vermiştir.  Dava  tarafımızdan  temyiz   edilmiştir.  Bu   davada  ve   diğer

davalarda   yargılama  sürmektedir.  22.  sıradaki  tarafımızdan   açılan  dava  reddedilmiş  ve

karar      kesinleşmiştir.   Bu    davalarda    farklı   çıkan   Yargıtay    kararlarında    birliktelik

sağlayabilmek   için  T.C  Yargıtay  Birinci  Başkanlığına  birleştirme  talebinde  bulunulmuş

ancak  adı  geçen  Başkanlık  Kurulu  06.10.2010  tarih  ve 136  sayılı  kararı  ile bu talebimizi

reddetmiştir.

23. sıradaki  dava 547  nolu  parselin  tapu tescil  davası  olup, 1993  yılında  İncek  köylüleri

tarafından  Hazine ve Ankara Büyükşehir Belediyesine karşı açılmıştır.  2006 yılında Hazine

ve Belediye     lehine  (lehimize)   çıkan   karar,   davacı  İncek   köylüleri   tarafından  temyiz

edilmiştir.   Yargıtay     16.     Hukuk     Dairesinde     görüşülen      karar;    dosyanın     eksik

incelenmesi,  yerel bilirkişi keşfinin yeniden yapılması  ve bazı tapu kayıtlarının getirilmemiş

olması nedeniyle  bozularak mahkemesine  iade edilmiştir. 14. Asliye Hukuk  Mahkemesinde

yeniden görülmeye başlanan davada Yargıtay’ın   bozma  kararına uyan mahkeme,  belirtilen

gerekçelere uygun  olarak eksik  evrakları tamamlamış, yerel bilirkişi  keşfini yapmış ve  Fen

Bilirkişisi Yargıtay’ın  bozma kararına  uygun  olarak raporunu yazmıştır. Ancak  davacıların

itirazı üzerine mahkeme başkanı Fen Bilirkişisinden  ek  rapor  istemiştir. Ek  rapora da itiraz

eden  davacılar  yeni  bilirkişi  ile  bir   keşif  daha  istemişlerdir. Yeniden oluşturulan  bilirkişi ile 5.defa yapılan  keşifte de  rapor  diğer  raporlarla  aynı doğrultuda çıkmıştır. Mahkeme bir kez daha davayı reddetmiş ve Hazine ile Belediye lehine (lehimize) karar vermiştir. Dava davacılar tarafından bir kez daha temyiz edilmiştir. Temyiz talebini görüşen Yargıtay 16. Hukuk Dairesi  Yerel Mahkemenin kararını 11.10.2011 tarihinde  onaylamıştır. Davacı taraf bu kez  de karar düzeltme talebinde bulunmuştur. Yargıtay Karar Düzeltme talebini reddetmiş ve karar kesinleşmiştir.

24.    sıradaki     dava     arsaların     tapularının     kooperatife     geçmeden    önce  açılan   ve

mahkemesince      reddedilerek     Yargıtay   tarafından   onaylanan   davadır.  Bildiğiniz  gibi

arsalar     daha  sonra      Belediye   Yönetimi   ile kurulan iyi ilişkiler sonucu kooperatifimize

geçmiştir.

25.  sıradaki  dava    1/25000   “2023  Nazım   İmar  Planı”  ile     arsalarımızın      bulunduğu

Beytepe   Bölgesi   için yapılan 1/5000, 1/1000, 1/1000 Uygulama İmar Planının (81205 nolu

Parselasyon   Planı)    ASKİ     memurlarının     örgütlü      olduğu  S.S. Su  Kent  Konut Yapı

Kooperatifi   tarafından     7. İdare   Mahkemesinde    açılmıştır. Bu  davada  bilirkişi  olumlu

rapor vermiş,   mahkeme davacı   tarafın    yürütmeyi    durdurma   talebini   reddetmiştir.  Bu

karar   Bölge   İdare    Mahkemesi    tarafından  da  onaylanmıştır.  26.  sıradaki dava  1/5000,

1/1000  ve    81205   nolu    Parselasyon    Planının   iptali   istemiyle 4. İdare Mahkemesinde

Sümer   SARILI  ve  ortakları  tarafından açılmıştır.    Her   iki    dava  ilişkisi    nedeniyle   7.

İdare     Mahkemesinde     2010/80   Esas   nolu  dosyada     (43.sıra) birleştirilmiştir. Yapılan

yargılama   sonucunda   mahkeme   davayı     reddetmiş,    ancak    davacılar  tarafından karar

temyiz    edilmiştir.

27. sıradaki dava BAŞTÜZEL ailesi tarafından   81205  nolu     Parselasyon Planının dağıtım

cetvellerinin    iptali     istemiyle   5. İdare  Mahkemesinde açılmıştır. Dava devam etmektedir.

28   ve   29.  sıradaki   davalar  alacak    davası    olup,  kooperatifimiz   tarafından  açılmıştır.

28.     sıradaki     davada       kooperatifimiz       Çankaya     Belde     İmar  A.Ş.  ile  uzlaşarak

aplikasyon  için    harcadığı parayı tahsil etmiş ve davadan vazgeçmiştir.

30. sıradaki  dava da  alacak   davasıdır. 81205 nolu Parselasyon Planının tamamlanmasından

sonra  tapuya  tescil  edilmesi   için   Çankaya  Belediyesi tarafından yatırılması gereken imar

harcı  yatırılmadığı  için  söz   konusu  harç  birliğimiz tarafından yatırılmıştır. Paranın tahsili

için  birliğimiz  tarafından   açılan  dava  lehimize  sonuçlanmış,  ancak  Çankaya  Belediyesi

tarafından temyiz edilmiştir.

31. sıradaki dava Çankaya Belediyesi takdir komisyonunca 420,00–840,00 TL arasında tespit

edilen yüksek emlak   değerlerinin  düşürülmesi  için  Beytepe Mahalle Muhtarlığı tarafından

açılmıştır. Mahkeme  2010/211 sayılı  kararı  ile  emlak değerini 248,00 TL’ ye düşürmüştür.

Dava taraflarca temyiz edilmiştir.

32. sıradaki dava   1/25000 “2023  Nazım  İmar  Planı” ile  arsalarımızın bulunduğu  Beytepe

Bölgesi      için yapılan     1/5000,     1/1000,     1/1000  Uygulama İmar Planının (81205 nolu

Parselasyon Planı)      iptali      istemiyle      Halil KANDEMİR     ve   arkadaşları   tarafından

açılmıştır.   Dava  sürmektedir.

33. sıradaki   dava  29004/1   parselde  ortak  olduğumuz  Genç  Ankaralılar- 91  Konut  Yapı

Kooperatifi tarafından açılmıştır. Bu  parsel  spor  alanı olup, küçük  hissedar  kooperatifimiz

olduğundan  adı   geçen   kooperatif   bizim   hissemizi   izale-i  şüyu   davası   açarak   almak

istemektedir.   Dava    sonuçlanmadan    karşılıklı   anlaşma yapılmış ve genel kurul kararı ile

parsel,    adı    geçen    kooperatife    satılmıştır.    İki     tarafta     davadan    feragat   etmiştir.

37. sıradaki    dava    bazı    Beytepe  köylüleri  tarafından  81205 nolu  Parselasyon  Planının

iptali   istemiyle      açılmış    ancak   mahkeme  davayı   ehliyet  yönünden  reddetmiş,  ancak

davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.   sıradaki   davalar   arsalarımızın   bulunduğu     bölgede    yapmak

istediğimiz    İmar  Plan  değişikliklerine   karşı   Şehir   Plancıları  Odası  Ankara  Şubesi  ve

Çankaya Belediyesi      tarafından açılan davalardır.  Bu davaların  içerik  olarak  aynı olması

nedeniyle     davacılar tarafından   bir    mahkemede   birleştirilip   karar     verilmesi       talep

edilmiştir.  Bu     talep   üzerine   arsalarımızın bulunduğu bölgede kooperatifimizin de içinde

bulunduğu   çeşitli    kooperatifler    tarafından  talep edilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi

tarafından    yapılan; 1/25000’lik    plan   değişiklikleri   ve  KDGPA kararlarına   karşı açılan

bu tür davalara  tek  mahkemenin  bakması  konusunda  karar  verilmek üzere dosyalar  Bölge

İdare Mahkemesine gönderilmiştir.

3) Kooperatif   hakkında   Cumhuriyet   Başsavcılıklarına   herhangi  bir  konuda  suç  duyurusu

yapılmamıştır. Ancak ATM İnşaat  A.Ş  ile yapılan “Düzenleme Şeklinde Arsa Payı Karşılığı

İnşaat  Sözleşmesi”nin  iptali  istemi  ile  dava açan  ortaklarımızdan bazıları Yönetim Kurulu

Başkanı ve 2. Başkanı hakkında görevlerini kötüye kullandıkları ve hakaret suçunu işledikleri

gerekçesiyle   savcılığa   suç   duyurusunda  bulunmuşlardır.  Yapılan soruşturma  sonucunda

savcılık   kooperatif   yöneticilerinin   görevlerini    kötüye    kullanmadıklarını    belirleyerek

kovuşturmaya gerek görmemiştir.

Bu rapor, kooperatifin 2011 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 01.04.2012

YÖNETİM KURULU

Enser DOĞRU             M. Gökhan GÜLCAN             Ahmet KOÇ             Özer AKYILDIZ

Sayman                              Sekreter                             2.Başkan                         Başkan

Orhan ELMALIPINAR      Tevfik TERZİ         Suna GÜRSOY

Üye                                Üye                           Üye